Раздел 8.  Перечень основных мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Манино».

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации программы | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по развитию систем водоснабжения в с/пос. «Деревня Манино». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация существующей водонапорной башни (с заменой насосов и очисткой скважин, ремонтом металлоконструкций) в д.Манино. | 2014-2023г. | Админ. с/посел. «Деревня Манино» | Бюджет с/пос. | 140 | 60 |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Установка новой «Башни Рожновского» ( в том числе разработка и проведение экспертизы достоверности ПСД) в д.Манино. | 2014-2023г. | Админ. с/посел. «Деревня Манино» Адм. района. | Бюджет с/пос. Областной бюдж. | 1275 |  | 25 | 940 |  |  |  |  | 1554 | 210 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт (модернизация) сетей водоснабжения в д.Манино (в районе домов по ул.Ю.Зиновкина д.1-2-3-4) | 2014-2023г. | Админ.с/пос. «Деревня Манино» Админ района. | Бюджет с/пос. Областной бюжд. | 275 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство, реконструкция станции очистки питьевой воды в д.Манино. | 2014-2023г. | Админ. с/пос. «Деревня Манино» Адм. района. | Бюджет района Областной бюдж. Внебюдж.источ. | 11000 |  |  |  |  |  | 8826 |  |  |  |  |  |
| 5 | Оформление, постановка на кадастровый учет, капитальный ремонт, благоустройство шахтных колодцев на территории с/поселения. | 2014-2023г. | Админ. с/пос «Деревня Манино» | Бюджет с/пос. . | 410 | 40 | 40 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию систем водоотведения в с/пос. «Деревня Манино». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт (модернизация) сетей водоотведения в д.Манино В том числе разработка и проверка ПСД). | 2014-2023г. | Админ. с/пос. «Деревня Манино» Админ. района. | Бюджет с/пос. Областной бюджет. | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение работ по очистке иловых площадок очистных сооружений в д.Манино. | 2014-2023г. | Админ. с/пос. «Деревня Манино» | Внебюджетн. источн. | 350 |  | 120 |  | 110 |  | 120 |  |  | 320 | 210 |  |
|  | Мероприятия по развитию систем теплоснабжения с/пос.»Деревня Манино». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство модульной блочной котельной средней школы в д.Манино на газовом топливе с применением современных технологий и материалов ( в том числе разработка, проведение экспертизы ПСД) | 2014-2023г. | Админ. района. | Бюджет района. | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения школы д.Манино. | 2014-2023г. | Администрация района | Бюджет района. | 289 | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация проведения работ по ремонту, модернизации инженерных систем индивидуального поквартирного теплоснабжения многоквартирных домов в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Манино». | 2014-2023г. | Админ. с/посел. «Деревня Манино» Админ. района. | Бюджет поселения. Областной бюджет. | 140 | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация проведения работ по установке систем индивидуального теплоснабжения в частных домовладениях в населенных пунктах Погост, Буда и др. | 2014-2023г. | Админ. с/посел. «Деревня Манино» Админ. района. | Бюджет с/пос. Областной бюджет. | 240 |  |  |  | 120 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: в том числе: - средства бюджете района - средства бюджета с/пос. «Деревня Манино» - средства областного бюджета - внебюджетные средства |  |  |  | 17069 7574 830,5 2814,5 5850 | 3024 2589 133,5 301,5 - - | 265 - 73 72 120 | 1000 - 185 815 - | 1020 585 117 208 110 | 125 - 71 54 - | 9071 3000 71 1000 5000 | 80 - 80 - - | 1974 1400 100 154 320 | 510 - - 210 300 | - - -- |  |