# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 декабря 2016 г. № 1875

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района в новой редакции»**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № [131-ФЗ](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 21.09.2016 № [1375](http://bd-registr:8080/content/act/372819bc-b22b-4fec-8aad-ebb15abb1880.doc) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Людиновского района в новой редакции» (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 30.06.2016 № [860](http://bd-registr:8080/content/act/3e805616-535e-4b21-8498-32e6529b289f.doc) считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава администрации

муниципального района Д.М. Аганичев

**Приложение**

**к Постановлению**

**администрации муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

**от 07.12.2016 № 1875**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

в новой редакции"

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами**

**населения Людиновского района в новой редакции»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства, отдел по управлению жилищным фондом и работе с населением, отдел благоустройства |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Букань»;Администрация сельского поселения «Село Заречный»;Администрация сельского поселения «Деревня Заболотье»;Администрация сельского поселения «Деревня Игнатовка»;Администрация сельского поселения «Деревня Манино»;МКУ «Людиновская служба заказчика». |
| 3.Цели муниципальной программы | - Формирование для населения Людиновского района благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания;- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан;- предоставления доступного и комфортного жилья;- повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;- обеспечение контроля качества строительства;- повышение уровня благоустройства территорий муниципального района и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 4.Задачи муниципальной программы | - Улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда Людиновского района;- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;- строительство многоквартирных домов;- переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда;- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального района;- предоставление мер государственной поддержки в приобретении жилья молодым семьям, отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области;- организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов;- приведение и поддержание в качественном состоянии объектов благоустройства;- повышение освещенности городских улиц и внутридворовых территорий;- достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства. |
| 5.Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Чистая вода в Людиновском районе»;2. «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»;3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»;4. «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района»;5. «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново»;6. «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»;7. «Благоустройство территорий муниципального района». |
| 6.Индикаторы муниципальной программы | - Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; - уровень газификации Людиновского района природным газом;- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Людиново; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом;- количество многоквартирных домов, участвующих в программе по проведению капитального ремонта;- доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем;- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки;- достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;-улучшение уровня благоустройства территорий муниципального района. |
| 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2020, этапы реализации муниципальной программы определены индивидуально каждой подпрограммой |
| 8.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 1122686,082 | 284,841 | 3132,797 | 450538 | 301380,444 | 127299 | 141380 | 98671 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 27 162,78 | 284,841 | 683,495 | 638 | 7216,444 | 5411 | 9205 | 3724 |
| бюджет ГП | 127986 |  |  | 4499 | 32885 | 25771 | 28795 | 36036 |
| средства областного бюджета | 558 248,572 |  | 2 449,302 | 312789,21 | 127042,06 | 27687 | 66375 | 21906 |
| средства федерального бюджета | 236 513,73 |  |  | 132611,79 | 103901,94 |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | 172 775 |  |  |  | 30335 | 68430 | 37005 | 37005 |
| 9.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Создание для населения Людиновского района безопасной и комфортной среды жизнедеятельности;- доведение к началу 2021 года уровня газификации Людиновского района до 96%;- улучшение водоснабжения и водоотведения жилищного фонда, объектов общественной инфраструктуры до существующих нормативов, а также повышение качества питьевой воды, сокращение потерь воды, создание оптимальных условий водопользования;- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории района;- достижение высокого уровня контроля качества, надежности безопасности строительства;- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

**Вводная**

Важнейшим индикатором реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и одной из главных задач на территории Людиновского района является показатель объема ввода жилья и увеличение темпов жилищного строительства.

Повышение доступности и качества жилья невозможно без надежного обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами. Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности региона.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Людиновском районе осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Калужской области" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.06.2011 N 311, а также муниципальных инвестиционных программ и инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал".

Эффективным вложением средств областного и местного бюджета стало выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности на территории Людиновского района.

Строительство объектов газификации на территории Людиновского района осуществлялось в рамках:

- областной целевой программы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007 - 2016 годы (газификация Калужской области на 2017 - 2016 годы" и долгосрочной целевой программы "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года";

- программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ОАО "Газпром" и областного бюджета.

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и непригодных для проживания условиях, остается приоритетной задачей для органов местного самоуправления.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Несмотря на позитивные результаты в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, существует ряд проблемных вопросов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей, привело к тому, что планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, чем затраты на проведение планово-предупредительного ремонта.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Прогноз развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства сформирован с учетом приоритетов, определенных в Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

**2. Цели, задачи и индикаторы**

**достижения целей и решения задач, основные ожидаемые**

**конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения

задач муниципальной программы

Цели реализации муниципальной программы:

- формирование для населения Людиновского района благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания;

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда Людиновского района;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального района;

- оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат;

- достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;

- повышение уровня благоустройства территорий муниципального района и создание комфортных условий для проживания населения.

Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2013оценка | реализации муниципальной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района» |
| 1 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 69 | 69,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 69 | 69,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 3 | Уровень газификации в Людиновском районе природным газом | % | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 95,5 | 96 | 96 | 96 |
| 4 | Обеспеченность благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания | % |  |  | 8 | 69 | 100 |  |  |  |
| 5 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | % |  |  | 11 | 50 | 100 |  |  |  |
| 6 | Количество МКД, участвующих в программе проведения капитального ремонта | % |  |  |  | 3,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % |  |  | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| 9 | Количество составленной проектно-сметной документации | ед. |  |  |  | 98 | 126 | 151 | 181 | 227 |
| 10 | Количество изготовленных проектов | ед. |  |  |  | 217 | 261 | 395 | 474 | 521 |
| 11 | Количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства | ед. |  |  |  | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 12 | Доля освещенных улиц к общей протяженности дорожной сети | % |  |  |  | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 13 | Степень озеленения территорий и мест общего пользования с высадкой и уборкой зеленых насаждений | % |  |  |  | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 14 | Уровень состояния объектов территорий частного сектора | % |  |  |  | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 |

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- создание для населения Людиновского района безопасной и комфортной среды жизнедеятельности;

- улучшение водоснабжения и водоотведения жилищного фонда, объектов общественной инфраструктуры до существующих нормативов, а также повышение качества питьевой воды, сокращение потерь воды, создание оптимальных условий водопользования;

- доведение к началу 2021 года уровня газификации Людиновского района до 96%;

- предоставление благоустроенного жилья в новых многоквартирных домах взамен аварийного жилья;

- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории района;

- улучшение жилищных условий молодых семей;

- достижение высокого уровня контроля качества, надежности безопасности строительства;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы определены индивидуально каждой подпрограммой.

**3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной**

**программы**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. "[Чистая вода](#P5641) в Людиновском районе";

2. "[Расширение](#P13664) сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района";

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»;

 4. «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района»;

 5. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново» на 2017-2020 годы»;

 6. «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»;

 7. «Благоустройство территорий муниципального района»;

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе охватывают все заданные приоритетные направления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства и будут способствовать достижению целей и конечных результатов программы.

Решение задач по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества и улучшению качества и уровня благоустройства жилищного фонда Калужской области будет осуществляться в рамках реализации [подпрограммы](#P5641) "Чистая вода в Людиновском районе".

Решение задач по обустройству территорий жилищной застройки посредством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и улучшению качества и уровня благоустройства жилищного фонда Людиновского района осуществляется в рамках [подпрограммы](#P13664) "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района".

Решение задач по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, осуществляется в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново».

Увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории района, снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов, сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда муниципального района осуществляется в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района».

Оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново».

Достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства; развитие проектирования зданий, домов, магазинов проектирование территорий города в целях благоустройства, организация мероприятий по охране и защите лесов осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика».

Повышение уровня благоустройства территорий муниципального района и создание комфортных условий для проживания населения, что выражается в улучшении внешнего облика поселений, улучшении структуры зеленых насаждений, повышении комфортности территорий поселений для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания, осуществляется в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципального района».

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Механизм реализации Программы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- в случае необходимости подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.

**5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 1 122 686,082 | 284,841 | 3 132,797 | 450 538 | 301 380,444 | 127 299 | 141 380 | 98 671 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Чистая вода в Людиновском районе» | 160 098,082 | 284,841 | 3 132,797 | 638 | 26 004,444 | 31 798 | 73 800 | 24 440 |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 19 032,78 | 284,841 | 683,495 | 638 | 3 356,444 | 4 111 | 7 425 | 2 534 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 141 065,302 |  | 2 449,302 |  | 22 648 | 27 687 | 66 375 | 21 906 |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района» | 6 830  |  |  |  | 3 700 | 1 130 | 1 000 | 1 000 |
| по источникам финансирования**:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 6 830  |  |  |  | 3 700 | 1 130 | 1 000 | 1 000 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново» | 662 300,00 |  |  | 449 900,0 | 212 400,00 |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГП | 8 603,00 |  |  | 4 499,00 | 4 104,00 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 236 513,73 |  |  | 132 611,79 | 103 901,94 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 417 183,27 |  |  | 312 789,21 | 104 394,06 |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района» | 181 385,0 |  |  |  | 32 455,0 | 70 500 | 39 185 | 39 245 |
| по источникам финансирования**:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГП | 7 910 |  |  |  | 1 960 | 1 900 | 2 000 | 2 050 |
| бюджет района | 700 |  |  |  | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | 172 775 |  |  |  | 30 335 | 68 430 | 37 005 | 37 005 |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново» | 2 800,00 |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| по источникам финансирования**:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГП | 2 800,00 |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика» | 21 978 |  |  |  | 7 124 | 4 634 | 5 090 | 5 130 |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГП | 21 978 |  |  |  | 7 124 | 4 634 | 5 090 | 5 130 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.«Благоустройство территорий муниципального района» | 87 295 |  |  |  | 18 997 | 18 537 | 21 605 | 28 156 |
| по источникам финансирования**:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГП | 86 695 |  |  |  | 18 997 | 18 537 | 21 005 | 28 156 |
| бюджет района | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Подпрограммы муниципальной программы**

6.1. Подпрограмма «Чистая вода в Людиновском районе»;

6.2. Подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»;

6.3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»;

6.4. «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района»;

6.5. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново» на 2017-2020 годы»;

6.6. «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»;

6.7. «Благоустройство территорий муниципального района»;

* 1. **Подпрограмма «Чистая вода в Людиновском районе».**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Чистая вода в Людиновском районе».**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Соисполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». |
| 2.Участники подпрограммы. |  Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; Администрация сельского поселения «Село Букань»; Администрация сельского поселения «Село Заречный»; Администрация сельского поселения «Деревня Манино»; Администрация сельского поселения «Деревня Заболотье»; Администрация сельского поселения «Деревня Игнатовка». |
| 3.Цели подпрограммы. |  Обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. |
| 4.Задачи подпрограммы. | - Развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;- строительство, реконструкция, модернизация объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;- капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения;- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. |
| 5.Перечень основных мероприятий подпрограммы. | 1. Строительство, реконструкция, модернизация очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации (далее ПСД);2. Строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводных сетей;3. Строительство, капитальный ремонт, содержание канализационных сетей4. Строительство, модернизация, капитальный ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства;5. Приобретение специализированной техники;6. Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях. |
| 6.Показатели подпрограммы.  | - Снижение процента износа инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения;- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;- доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 7.Сроки и этапы реализации подпрограммы. | 2014-2020 годы. |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы. | Наименование показателя | Всего(тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 160 098,082 | 284,841 | 3 132,797 | 638 | 26004,444 | 31 798 | 73 800 | 24 440 |
| в том числе по источникам финансиро-вания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 19 032,78 | 284,841 | 683,495 | 638 | 3 356,444 | 4 111 | 7 425 | 2 534 |
| средства областного бюджета | 141 065,302 |  | 2 449,302 |  | 22 648 | 27 687 | 66 375 | 21 906 |
| Объемы, условия и порядок финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняются в соответствии с объемами финансирования, определяемыми решениями Людиновского Районного Собрания о бюджете МР «Город Людиново и Людиновский район» на очередной финансовый год. |
| 9.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. | В количественном выражении:- восстановление конструктивной целостности 15 км водопроводных сетей;- уменьшение протяженности уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.В качественном выражении:- улучшение качества питьевой воды,- сокращение потерь воды;- поддержание оптимальных условий водопользования; |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение населения муниципального района питьевой водой нормативного качества относятся к вопросам местного значения муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и является одной из важнейших задач, решение которой способствует сохранению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни граждан.

Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими нормативными актами.

В целом Людиновский район обладает значительными эксплуатационными запасами пресных подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и обеспечения объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

Общая протяженность водопроводных сетей в Людиновском районе составляет 109,2 км, при этом требуется замена до 50% сетей.

Общая протяженность канализационных сетей в Людиновском районе составляет 106,7 км, при этом требуется замена до 40% сетей.

* 1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы.

Решение проблемы обеспечения населения муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных задач, решение которой способствует сохранению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни. Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде.

На качество питьевой воды негативно влияет эксплуатационно-техническое состояние водопроводных сетей. В первую очередь это касается стальных сетей коммунальных водопроводов построенных в 60-80 годах прошлого столетия. Величина их амортизационного износа составляет более 76 % (таблица №1).

 Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Протяженностьводопроводных сетей (км.) | Протяженность канализационных сетей (км.) |  Износ инженерных сетей (%) |
| 1. | с/п «Село Заречный» | 9,0 | 8,0 | 76 |
| 2. | с/п «Деревня Манино» | 2,6 | 2,0 | 64 |
| 3. | с/п «Деревня Заболотье»:из них:д. Заболотьед. Войлово | 6,13,62,5 | 2,22,2- | 8592 |
| 4. | с/п «Село Букань» | 3,2 | 3,0 | 56 |
| 5. | с/п «Деревня Игнатовка»:из них:д.Игнатовкад.Космачево | 4,22,02,2 | --- | 7482 |
|  | ИТОГО: | 25,1 | 15,2 | 76% |

 Трудное финансовое положение предприятии осуществляющих эксплуатацию, содержание систем водоснабжения (особенно в 90-е годы прошлого столетия), рост тарифов на энергоносители, постоянное недофинансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, не соответствие тарифов на водоснабжение и водоотведение реальным затратам на содержание инженерных сетей привело к существующей ситуации, необходимости принятия срочных мер по ремонту и модернизации систем водоснабжения.

 Подобная ситуация сложилась и в сфере водоотведения. Ряд сельских поселений района до сих пор остаются неканализированными. Очистные сооружения в с/поселениях «Село Букань», «Деревня Заболотье» требуют капитального ремонта, либо проведения восстановительных работ. В с/поселении «Деревня Игнатовка», «Село Заречный» необходимо строительство новых современных очистных сооружений. Наличие большого количества выгребов, которые в большинстве случаев не обслуживаются и не откачиваются, водопроницаемы, что приводит к загрязнению водоносных горизонтов, существующие в поселения системы водоотведения частично выполняют свои функции и требуют капитального ремонта.

* 1. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы.

Решение проблем, связанных с капитальным ремонтом инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, отсутствие систем очистки сточных вод требует значительных капитальных вложений, которые не могут быть реализованы в рамках одного финансового года. Таким образом, назрела острая необходимость перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения и водоотведения, строительству новых систем водоснабжения, очистных сооружений. Запланированные мероприятия данной подпрограммы позволят решить поставленные задачи.

Обеспечение населения Людиновского района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;

- строительство, реконструкция, модернизация, содержание объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;

- капитальный ремонт, содержание инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2013оценка | реализации муниципальной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 69 | 69,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 69 | 69,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

**3. Конечные результаты реализации подпрограммы**

Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения МР «Город Людиново и Людиновский район» в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального района, осуществлению строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования.

Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации подпрограммы:

в количественном выражении:

- восстановление конструктивной целостности 15 км водопроводных сетей;

- уменьшение протяженности уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

в качественном выражении:

- улучшение качества питьевой воды,

- сокращение потерь воды;

- поддержание оптимальных условий водопользования.

**4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия подпрограммы.

**5. Объем финансирования подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, сельских поселений, средств областного бюджета, внебюджетных источников.

Объемы, условия и порядок финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района, бюджета сельских поселений ежегодно уточняются в соответствии с объемами финансирования, определяемыми решениями Людиновского Районного Собрания о бюджете МР «Город Людиново и Людиновский район» на очередной финансовый год.

 (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО: | 160 098,082 | 284,841 | 3 132,797 | 638 | 26004,444 | 31 798 | 73 800 | 24 440 |
| в том числепо источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 19 032,78 | 284,841 | 683,495 | 638 | 3 356,444 | 4 111 | 7 425 | 2 534 |
| средства областного бюджета | 141 065,302 |  | 2 449,302 |  | 22 648 | 27 687 | 66 375 | 21 906 |

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» следующим образом:

- ежегодно, с учетом реализации подпрограммных мероприятий уточняет объемы средств, необходимых для их финансирования в очередном году, и представляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной подпрограммы в ходе ее реализации;

- осуществляет контроль за выполнением целевых показателей муниципальной подпрограммы;

- проводит анализ эффективности программных мероприятий подпрограммы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий подпрограммы, предоставляют информацию о ходе их реализации в администрацию МР «Город Людиново и Людиновский район».

Корректировка муниципальной подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

**7. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Чистая вода в Людиновском районе».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс.руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы:(тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Разработка проектной документации, строительство артезианской скважины и башни Рожновского в с.Космачево. | 2014-2020  | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 2 600 |  |  |  |  |  |  | 260 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2340 |
| 2. | Разработка ПСД строительство артскважины и башни Рожновского, водопроводных сетей в д.Верзебнево (3,9км) | 2014-2020 | Администрация МР;Администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 10 940 |  |  |  |  |  |  | 1 094 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 846 |
| 3 | Разработка ПСД, строительство артскважины и водоразборной колонки в д. Куява | 2017-2020 | Администрация МР;Администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка ПСД, строительство башни Рожновского, водопроводных сетей в д.Погост.(2,5км) | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Манино» | бюджет района  | 6 100 |  |  |  |  |  | 610 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 5 490 |  |
| 5 | Разработка ПСД, строительство коллектора в д. Манино | 2017-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Манино» | бюджет района  | 550 |  |  |  | 50 | 500 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка ПСД, строительство артскважины, башни Рожновского, сетей водоснабжения (3,9км.) в д.Вербежичи. | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района  | 10 940 |  |  |  |  | 1 094 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 9 846 |  |  |
| 7. | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в сельском поселении:- «Деревня Игнатовка». | 2014-2020  | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 48 000 |  |  |  |  |  | 4 800 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 43 200 |  |
| 8. | Подготовка проекта и строительство станций обезжелезивания воды д.Манино | 2014-2020 | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Манино» | бюджет района | 10 800 |  |  |  |  |  |  | 1 080 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 720 |
| 9. | Реконструкция напорного канализационного коллектора в с.Заречный (3,8км) | 2015-2020  | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района  | 13 700 |  |  |  | 1 370 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 12 330 |  |  |  |
| 10. | Подготовка проектно сметной документации, проведение гос. экспертизы напорного канализационного коллектора в с.Заречный. | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 238,468 |  |  | 238,468 |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство водопроводных сетей нового микрорайона с установкой насосной станции в с.Заречный. (1-2 этапы) | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 18 070 |  |  |  |  | 397 | 1 410 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 3 573 | 12 690 |  |
| 12. | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство КНС, канализационных сетей нового микрорайона в с.Заречный. (1-2 этапы) | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 19 740 |  |  |  |  | 1 460 | 514 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 13 140 | 4 626 |  |
| 13. | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство канализационных сетей в д.Заболотье. | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | бюджет района | 7200 |  |  |  | 720 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 6 480 |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт водопроводной станции 2-го подъема в с.Заречный | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 799,916 | 31,248 | 487,44 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 281,228 |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по ул.Центральная в д.Игнатовка. | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 846,374 | 84,637 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 761,737 |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул.Центральная, ул.Лесная в д.Игнатовка. | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 1 394,143 | 149,856 |  | 9,850 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1234,437 |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт наружных сетей канализации в с.Букань  | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Село Букань» | бюджет района | 256,541 | 19,1 |  | 65,541 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 171,90 |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения (коллектора) в с. Букань | 2017-2020 | Администрация МР,Администрация СП «Село Букань» | бюджет района | 850 |  |  |  | 240 | 610 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт водопровода в д. Войлово | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | бюджет района | 3 694,320 |  | 196,055 | 43,821 | 345,444 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 3 109 |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт КНС в с.Заречный  | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 454 |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с.Заречный  | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | бюджет района | 754,32 |  |  | 80,320 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 674,0 |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт сетей канализации с выходом на поля фильтрации в д. Игнатовка  | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Деревня Игнатовка» | бюджет района | 410 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 369 |  |
| 23 | Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях | 2016-2020 | Администрация МР,Администрации сельских поселений | бюджет района | 500 |  |  | 200,0 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г.Людиново | 2014-2020  | Администрация МР | бюджет района  | 810 |  |  |  | 81 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 729 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 160098,082 | 284,841 | 3132,797 | 638 | 26004,444 | 31798 | 73800 | 24440 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 19032,780 | 284,841 | 683,495 | 638 | 3356,444 | 4111 | 7425 | 2534 |
|  | областной бюджет | 141065,302 |  | 2449,302 |  | 22648 | 27687 | 66375 | 21906 |

**6.2. Подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры**

 **на территории Людиновского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Соисполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». |
| 2.Участники подпрограммы. |  Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; Администрация сельского поселения «Село Букань»; Администрация сельского поселения «Село Заречный»; Администрация сельского поселения «Деревня Манино»; Администрация сельского поселения «Деревня Заболотье»; Администрация сельского поселения «Деревня Игнатовка». |
| 3.Цели подпрограммы. | - Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом;- развитие электроинфраструктуры. |
| 4.Задачи подпрограммы. | - Доведение уровня газификации к 1 января 2021 до 96% |
| 5.Перечень основных мероприятий подпрограммы. | 1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района; 2. Развитие электроинфраструктуры;3. Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных.  |
| 6.Показатели подпрограммы.  | - Уровень газификации Людиновского района природным газом, в том числе в сельской местности;- ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных |
| 7.Сроки и этапы реализации подпрограммы. | 2014-2020 годы. |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы. | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 6 830,00 | 3 700,00 | 1 130 | 1 000 | 1 000 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 6 830,00 | 3 700,00 | 1 130 | 1 000 | 1 000 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 9.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. | В количественном выражении:- повысить уровень газификации Людиновского района с 94% до 96%- обеспечение земельных участков многодетных семей электроинфраструктурой.В качественном выражении:- значительно улучшить качество жизни населения, особенно сельских жителей;- улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Интенсивное экономическое развитие Калужской области, в том числе и Людиновского района, размещение новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий в немалой степени сдерживаются недостаточным наличием межпоселковых газопроводов, в связи с чем возникает потребность в увеличении темпов газификации региона.

Уровень газификации природным газом Людиновского в 2014 году составил 94%.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы.**

Недостаточный уровень газификации сельской местности не отвечает современным требованиям уровня и качества жизни населения.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цель, задачи и показатели достижения цели**

**и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

Подпрограммы

В целях исправления сложившихся различий в уровне газификации отдельных территорий региона Правительством Калужской области заключено соглашение от 23.11.2001 N Д-17-1354 о сотрудничестве с открытым акционерным обществом "Газпром" (далее - ОАО "Газпром"). В связи с этим ОАО "Газпром" начиная с 2002 года активно участвует в финансировании строительства объектов газификации на территории Калужской области.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на период с 2012 по 2015 год предусмотрено выделение из средств ОАО "Газпром" 4,7 млрд. рублей на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 1100 км. В целях исполнения обязательств Калужской области по своевременному вводу в эксплуатацию объектов плана-графика синхронизации выполнения программы газификации предусмотрено строительство объектов газификации за счет привлеченных средств.

Приоритетами региональной политики в сфере газификации является газификация сельских населенных пунктов, населенных пунктов с наличием проблемных вопросов по организации теплоснабжения объектов социальной и производственной сферы, а также синхронизация строительства региональных объектов (уличных газопроводов) со строительством межпоселковых газопроводов, осуществляемым на территории Калужской области ОАО "Газпром", подача газа для вновь создаваемых жилых поселков и нужд инвесторов со значительным газопотреблением.

2.2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения

задач подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района, развитие электроинфраструктуры.

Задачами подпрограммы являются:

- доведение уровня газификации на начало 2021 года по Людиновскому району до 96%

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций;

- обеспечение земельных участков, выделенных под малоэтажную жилую застройку объектами коммунальной инфраструктуры (электроснабжением).

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

в количественном выражении:

- повысить уровень газификации Людиновского района с 94% до 96%;

-обеспечение земельных участков многодетных семей электроинфраструктурой в качественном выражении:

- значительно улучшить качество жизни населения, особенно сельских жителей;

- создать условия для более интенсивного развития экономики Калужской области за счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь в промышленности.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

 Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2014 -2020 годы.

 Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия подпрограммы.

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области координирует деятельность органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Калужской области, заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы по строительству газопроводов, котельных и подготовке потребителей к приему газа.

Механизм реализации подпрограммы включает ряд последующих действий:

- определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов газификации и газоснабжения;

- поэтапная разработка проектно-сметной документации с разработкой проектов планировки и проектов межевания территорий под объекты подпрограммы и ее экспертиза;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- предоставление субсидий, предусмотренных программными мероприятиями;

- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрация прав собственности на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Завершение проектирования и строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных предусмотрено за счет средств областного бюджета.

Корректировка муниципальной подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс.руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы:(тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР;Администрации сельских поселений | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие электроинфраструктуры (строительство энергообъектов для обеспечения электроэнергией земельных участков многодетных семей)) | 2014-2020 | Администрация МР | бюджет района | 6 830 |  |  |  | 3 700 | 1 130 | 1000 | 1 000 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных | 2014-2020  | Администрация МР,Администрации сельских поселений | областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 6 830 |  |  |  | 3 700 | 1 130 | 1000 | 1 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  | 6 830 |  |  |  | 3 700 | 1 130 | 1000 | 1 000 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение**

**к п.1. Перечня программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник подпрограммы | Протяженность межпоселкового г/п,км | Протяженность уличных сетей, км | Потребители |
| Домовладения, подлежащие газификации | Котельные |
| Количество | Мощность |
| 1. | Проектирование уличных газопроводов в дер. Игнатовка Людиновского района (2 этап) | 2014-2020  | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Игнатовка» |  | 1,5 | 5 | 1 |  |
| 2. | Проектирование котельной и газопровода к школе в дер. Заболотье Людиновского района | 2014-2020 | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Заболотье» |  | 0,5 |  | 1 |  |
| 3. | Проектирование газопровода высокого давления и уличных газопроводов в дер. Черный Поток Людиновского района | 2014-2020 | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Заболотье» |  | 3,0 | 26 |  |  |
| 4. | Проектирование газопровода в дер. Запрудное Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Село Букань» | 6 | 5,6 | 14 |  |  |
| 5. | Проектирование газопровода высокого давления ж.д. ст. Куява Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР;Администрация СП «Село Заречный» |  | 4 | 28 |  |  |
| 6. | Проектирование уличных газопроводов по ул. Пригородная дер. Березовка Людиновского района | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный»» |  | 0,6 | 10 |  |  |
| 7. | Строительство уличных газопроводов по улицам города Людиново (2-й этап) | 2014-2020  | Администрация МР | 0,65 | 3,12 | 124 |  |  |
| 8. | Строительство газопровода высокого давления дер. Манино – дер. Погост и уличного газопровода в дер. Погост Людиновского района | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Манино» | 3,2 | 5 | 37 |  |  |
| 9. | Строительство газопровода высокого давления в дер. Черный Поток Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР;Администрация СП «Деревня Заболотье» |  | 3 | 26 |  |  |
| 10. | Проектирование газопровода в дер. Колотовка Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР |  | 1,5 | 31 |  |  |
| 11. | Проектирование газопровода по ул. 70 лет Победы, ул. В.Витина в городе Людиново | 2014-2020  | Администрация МР | 0,6 | 1,5 | 45 |  |  |
| 12. | Проектирование котельной и газопровода к школе в дер. Игнатовка Людиновского района | 2014-2020 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Игнатовка» |  | 0,8 |  | 1 | 0,3 МВт |
| 13. | Проектирование газопровода в с. Заречный Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Село Заречный» | 1 | 2,1 | 200 |  |  |
| 14. | Проектирование газопровода в дер. Еловка Людиновского района | 2014-2020 | Администрация МР,Администрация СП «Село Заречный» | 3 | 2,1 | 14 |  |  |
| 15. | Строительство уличных газопроводов по ул. Пригородная дер. Березовка Людиновского района  | 2014-2020  | Администрация МР,Администрация СП «Село Заречный» |  | 0,6 | 10 |  |  |
| 16. | Строительство котельной и газопровода к школе в дер. Заболотье Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Деревня Заболотье» |  | 0,5 |  | 1 | 0,4 МВт |
| 17. | Строительство газопровода в дер. Запрудное Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР, администрация СП «Село Букань» | 6 | 5,6 | 14 |  |  |
| 18 | Строительство газопровода высокого давления ж.д. ст. Куява Людиновского района | 2014-2020  | Администрация МР;Администрация СП «Село Заречный» |  | 4 | 28 |  |  |

**6.3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»**

**Паспорт Подпрограммы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы  | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2. Участники подпрограммы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.  |
| 4. Задачи подпрограммы | -Строительство многоквартирных домов с применением энергоэффективных технологий строительства.-Ликвидация существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда города, признанного таковым в установленном порядке.-Градостроительное развитие территорий города, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания.  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Строительство многоквартирных жилых домов;2. Снос аварийных жилых домов, признанных таковыми в установленном порядке; освобождение площадей под новое строительство. |
| 6. Показатели подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Людиново. Снос 23 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом.  |
| 7. Сроки реализации подпрограммы  | 2016 - 2017 годы |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего( руб.) | В том числе по годам |
| 2016 (3 этап областной адресной программы) | 2017(4 этап областной адресной программы) |
| Всего | 662 300 000,00 | 449 900 000,00 | 189 192 135,00 |
| 2 000 000,00 |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| бюджет ГП | 8 603 000,00 | 4 499 000,00 | 2 104 000,00 |
|  | 2 000 000,00 |
| областной бюджет | 236 513 729,45 | 132 611 786,52 | 103 901 942,93 |
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 417 183 270,55 | 312 789 213,48 | 104 394 057,07 |
| 9. Индикаторы подпрограммы | В количественном выражении:Расселяемая площадь - 15,8 тыс. кв. м;Количество расселяемых помещений – 336 пом.;Количество расселяемых жителей – 762 чел.В качественном выражении:Предоставление гражданам благоустроенного жилья в новых многоквартирных домах взамен аварийного жилья. |
| 10. Система организации контроля за выполнением подпрограммы  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |

**1. Введение**

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и непригодных для проживания условиях, остается приоритетной задачей для органов местного самоуправления.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново» действует до 1 сентября 2017 годы.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", областной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231.

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения**

На территории города Людиново по состоянию на 01.01.2016 проживает 38993 человек. Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов городского поселения «Город Людиново» по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 589,5 тыс. м². На территории города находятся 26 домов, признанных в установленном порядке аварийными, в них проживает 832 человека, площадь указанных домов составляет 17,1  тыс. кв.м.

Основными причинами наличия аварийного жилищного фонда в городе Людиново являются:

- естественное старение зданий в городе;

- хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного фонда.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Программа является комплексной в целях реализации конституционных прав жителей города на жилище и предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

**3. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы.**

Основными целями подпрограммы являются:

1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

2. Снос 26 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, аварийного и непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории аварийного;

3. Обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье;

4. Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития городского поселения «Город Людиново».

5. Формирование концепции застройки районов сосредоточения аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново».

**Сведения**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015 оценка | реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново» |
| 1 | Обеспеченность благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания | % | 8 | 69 | 100 |
| 2 | Количество расселяемых помещений в многоквартирных аварийных домах | % | 7 | 72 | 100 |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | % | 11 | 50 | 100 |

**4. Пути реализации подпрограммы**

В соответствии с поставленными целями и задачами пути реализации программы включают в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование реестра аварийных жилых строений, осуществляемое в соответствии с Положением о порядке признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу".

Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу принимается специализированной организацией и комиссией, созданной для оценки состояния жилых помещений муниципального жилого фонда в установленном порядке.

На основании решения комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда создается реестр аварийных домов с указанием общей площади и количества граждан, проживающих в них.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" предоставляет жилье на условиях социального найма либо путем заключения договора мены в зависимости от того, в чьей собственности находится жилье, из которого переселяются граждане.

Предоставляемое гражданам жилое помещение в связи с переселением из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством должно быть благоустроенным, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, равнозначным по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям и в границах населенного пункта.

**5. Сроки реализации подпрограммы**

Реализация комплекса мероприятий рассчитана до 01.09.2017 г.

**6. Объемы и источники финансирования**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет долевого финансирования средств областного бюджета, за счет долевого финансирования средств местного бюджета.

**7. Оценка эффективности программных мероприятий**

Главная задача подпрограммы - ликвидация существующих в настоящее время многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В результате реализации программы к 1 сентября 2017 года 832 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде городского поселения «Город Людиново», должны улучшить свои жилищные условия.

Показателями абсолютного выполнения подпрограммы будут служить:

- предоставление всем гражданам, проживавшим к началу реализации Программы в непригодном для проживания жилищном фонде, иного жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

- ликвидация непригодного для проживания, не подлежащего восстановлению жилищного фонда;

- решение проблемы освободившихся земельных участков.

Реализация подпрограммы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

 - создание дополнительных рабочих мест.

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего( руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Строительство многоквартирных жилых домов | 2016-2017 | Администрация МР, министерство строительства и ЖКХ | бюджет ГП | 660 300 000,00 | 4 499 000,00 | 2 104 000,00 |
| областной бюджет | 132 611 786,52 | 103 901 942,93 |
| бюджет РФ | 312 789 213,48 | 104 394 057,07 |
| 2 | Снос аварийных жилых домов | 2016-2017 |  | бюджет ГП | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |
|  | Всего по подпрограмме: | 662 300 000,00 | 449 900 000,00 | 212 400 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет ГП | 8 603 000 | 4 499 000,00 | 4 104 000,00 |
| областной бюджет  | 236 513 729,45 | 132 611 786,52 | 103 901 942,93 |
| бюджет РФ | 417 183 270,55 | 312 789 213,48 | 104 394 057,07 |

**Перечень аварийных многоквартирных домов на территории городского поселения «Город Людиново»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Номер | Дата | Всего | В том числе | Всего | В том числе | ВСЕГО | В том числе |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Людиново, ул. Чугунова, д. 6 | 23 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 15 | 15 | 374,5 | 9 | 9 | 0 | 374,5 | 374,5 | 0 | 15 579 061,49 | 10 831 212,25 | 4 592 058,63 | 155 790,61 |   |
| 2 | г. Людиново, ул. Чугунова, д. 8 | 24 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 25 | 25 | 376,5 | 8 | 8 | 0 | 376,5 | 376,5 | 0 | 15 662 260,75 | 10 889 055,84 | 4 616 582,30 | 156 622,61 |   |
| 3 | г. Людиново, ул. Чугунова, д. 10 | 25 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 18 | 18 | 378,4 | 8 | 8 | 0 | 378,4 | 378,4 | 0 | 15 741 300,05 | 10 944 007,25 | 4 639 879,80 | 157 413,00 |   |
| 4 | г. Людиново, пер. Фокина, д. 4 | 20 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 12 | 12 | 384,2 | 8 | 8 | 0 | 384,2 | 384,2 | 0 | 15 982 577,90 | 11 111 753,66 | 4 710 998,46 | 159 825,78 |   |
| 5 | г. Людиново, пер. Фокина, д. 6 | 21 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 384 | 9 | 8 | 1 | 384 | 336,3 | 47,7 | 15 974 257,98 | 11 105 969,30 | 4 708 546,10 | 159 742,58 |   |
| 6 | г. Людиново, пер. Фокина, д. 2 | 19 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 22 | 22 | 384,1 | 8 | 7 | 1 | 384,1 | 336,1 | 48 | 15 978 417,94 | 11 108 861,48 | 4 709 772,28 | 159 784,18 |   |
| 7 | г. Людиново, ул. Урицкого, д. 18 | 26 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 220 | 220 | 4654,7 | 103 | 100 | 3 | 4654,7 | 4515,4 | 139,3 | 193 633 798,43 | 134 622 279,43 | 57 075 181,02 | 1 936 337,98 |   |
| 8 | г. Людиново, ул. Чугунова, д. 5 | 22 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 31 | 31 | 605,6 | 11 | 8 | 3 | 605,6 | 456,1 | 149,5 | 25 192 736,01 | 17 515 039,08 | 7 425 769,57 | 251 927,36 |   |
| 9 | г. Людиново, ул. Урицкого, д. 20 | 27 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 135 | 135 | 3110,8 | 66 | 64 | 2 | 3110,8 | 3019,3 | 91,5 | 129 408 129,45 | 89 969 920,05 | 38 144 128,11 | 1 294 081,29 |   |
| 10 | г. Людиново, ул. 1-я Лесная, д. 4 | 1 | 09.08.2007 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 162,2 | 4 | 4 | 0 | 162,2 | 162,2 | 0 | 6 747 460,01 | 4 691 115,16 | 1 988 870,25 | 67 474,60 |   |
| Всего по третьему этапу |   |   |   |   | 504 | 504 | 10815 | 234 | 224 | 10 | 10815 | 10339 | 476 | 449 900 000,00 | 312 789 213,48 | 132 611 786,52 | 4 499 000,00 |   |
| 1 | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 17 | 3 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 22 | 22 | 372,5 | 8 | 6 | 2 | 372,5 | 279,8 | 92,7 | 15 630 409,64 | 7 755 332,11 | 7 718 773,43 | 156 304,10 |   |
| 2 | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 4 | 2 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 18 | 18 | 364,3 | 8 | 8 | 0 | 364,3 | 364,3 | 0 | 15 286 330,82 | 7 584 610,70 | 7 548 856,81 | 152 863,31 |   |
| 3 | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 19 | 4 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 16 | 16 | 375,6 | 8 | 8 | 0 | 375,6 | 375,6 | 0 | 15 760 488,21 | 7 819 873,13 | 7 783 010,20 | 157 604,88 |   |
| 4 | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 21 | 5 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 22 | 22 | 374,4 | 8 | 8 | 0 | 374,4 | 374,4 | 0 | 15 710 135,22 | 7 794 889,51 | 7 758 144,36 | 157 101,35 |   |
| 5 | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 23 | 6 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 16 | 16 | 375,1 | 8 | 7 | 1 | 375,1 | 333,5 | 41,6 | 15 739 507,80 | 7 809 463,29 | 7 772 649,43 | 157 395,08 |   |
| 6 | г. Людиново, ул. Железнодорожная, д. 4 | 18 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 10 | 10 | 206,2 | 4 | 4 | 0 | 206,2 | 206,2 | 0 | 8 652 323,40 | 4 293 018,74 | 4 272 781,43 | 86 523,23 |   |
| 7 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 8 | 14 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 19 | 19 | 422,3 | 9 | 8 | 1 | 422,3 | 363,2 | 59,1 | 17 720 059,03 | 8 792 152,35 | 8 750 706,09 | 177 200,59 |   |
| 8 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 1 | 7 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 25 | 25 | 403,5 | 8 | 8 | 0 | 403,5 | 403,5 | 0 | 16 931 195,40 | 8 400 742,30 | 8 361 141,15 | 169 311,95 |   |
| 9 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 11 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 16 | 16 | 437,1 | 9 | 9 | 0 | 437,1 | 437,1 | 0 | 18 341 079,33 | 9 100 283,66 | 9 057 384,88 | 183 410,79 |   |
| 10 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 13 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 16 | 16 | 436,3 | 7 | 6 | 1 | 375,6 | 315 | 60,6 | 15 760 488,21 | 7 819 873,13 | 7 783 010,20 | 157 604,88 |   |
| 11 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 10 | 16 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 31 | 31 | 436,8 | 8 | 5 | 3 | 436,8 | 279 | 157,8 | 18 328 491,09 | 9 094 037,76 | 9 051 168,42 | 183 284,91 |   |
| 12 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 9 | 15 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 22 | 22 | 432,8 | 8 | 8 | 0 | 432,8 | 432,8 | 0 | 18 160 647,76 | 9 010 759,02 | 8 968 282,26 | 181 606,48 |   |
| 13 | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 9 | 09.08.2007 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 25 | 25 | 438 | 9 | 6 | 3 | 438 | 309,57 | 128,43 | 18 378 844,08 | 9 119 021,38 | 9 076 034,26 | 183 788,44 |   |
| Всего по четвертому этапу |   |   |   |   | 258 | 258 | 5074,9 | 102 | 91 | 11 | 5014,2 | 4473,97 | 540,23 | 210 400 000,00 | 104 394 057,07 | 103 901 942,93 | 2 104 000,00 |   |

**6.4. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Людиновского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы
 | Отдел по управлению жилищным фондом и работе с населением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1. Участники подпрограммы
 | - отдел по управлению жилищным фондом и работе с населением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;- структурные подразделения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;- управляющие компании;- собственники помещений в многоквартирных домах;- Фонд капитального ремонта МКД Калужской области  |
| 1. Цели подпрограммы
 | Устранение или снижение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов.Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах жилого фонда района. |
| 1. Задачи подпрограммы
 | - формирование перечня объектов капитального ремонта, расположенных на территории района;- выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;- приведение многоквартирных домов жилого фонда Людиновского района в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями;- увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств многоквартирных домов Людиновского района; |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
 | Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в рамках целевой программы Фонда капитального ремонта МКД Калужской областиВзносы в Фонд капитального ремонта МКД Калужской области |
| 1. Показатели подпрограммы
 | Общее число отремонтированных домов, ед.Капитальный ремонт крыш, м.кв.Утепление и ремонт фасадов, м.кв. |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 | 2017-2020 гг. |
| 1. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
 | Наименование показателя | Всего(тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего за счет средств местных бюджетов: | 181385,00 | 32455,00 | 70500,00 | 39185,00 | 39245,00 |
| в том числебюджет МР | 700,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
| бюджет ГП | 7910,00 | 1960,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2050,00 |
| Средства государственных внебюджетных фондов | 172775,00 | 30335,00 | 68430,00 | 37005,00 | 37005,00 |
| в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 | В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году:- сбор денежных средств на капитальный ремонт МКД составит 100%;- количество МКД, участвующих в программе, составит 5,2% от общего числа МКД, расположенных на территории МО |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Необходимость принятия подпрограммы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Людиново и Людиновский район» на 2017-2020 годы", далее - подпрограмма, обусловлена низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, а также высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы капитального ремонта общего имущества в МКД являются:

- сбор взносов на капитальный ремонт с владельцев нежилых, встроенных, офисных помещений, расположенных в МКД. Проблема связана в том числе и с отсутствием информации о собственнике таких помещений;

-отсутствие достоверной информации о техническом состоянии МКД;

-порядок отбора подрядных организаций для производства работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Повышение комфортности проживания в жилых помещениях жилищного фонда района, соблюдение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, снижение затрат на текущее содержание и обслуживание жилищного фонда – скажется не только на состоянии собственно жилищного фонда, но и станет заметным фактором влияния на социально-экономическую ситуацию в районе и повышения доверия жителей города к органам власти как на местном уровне, так и на уровне Калужской области и Российской Федерации.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы**

Цели подпрограммы:

Целью подпрограммы являются:

- устранение или снижение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах жилищного фонда города.

Задачи подпрограммы:

К числу основных задач подпрограммы относятся:

1. Формирование перечня объектов капитального ремонта, расположенных на территории Людиновского района.

2. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов по следующим видам работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем;

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов.

Задачами разработки и реализации подпрограммы являются:

- приведение многоквартирных домов жилищного фонда района в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями;

- увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств многоквартирных домов района;

- обеспечение безопасности граждан, проживающих в многоквартирных домах;

- обеспечение физической сохранности и повышение потребительского качества жилищного фонда района;

- повышение эстетической выразительности индивидуальности архитектурно-пространственного облика жилой застройки;

- обеспечение психологического комфорта, в том числе пространственной соразмерности жилой среды человеку;

- повышение эффективности эксплуатации жилого фонда района, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования жилых образований, надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения жилой застройки, эффективности использования жилых территорий района.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | 2016год базовый | Значение по годам реализации подпрограммы  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,  расположенных на территории Людиновского района» |
| 1 | Сбор денежных средств | % | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество МКД, участвующих в программе | % | 3,7 | 4,9 | 9,7 | 5,2 | 5,2 |

**3. Конечные результаты реализации подпрограммы**

В итоге реализации подпрограммы ожидается:

- снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов;

- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории района;

- сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда города;

- создание условий для эффективности эксплуатации жилищного фонда городского поселения;

- повышение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения;

- создание механизмов привлечения внебюджетных ресурсов;

- создание условий для формирования на территории района профессионально работающих управляющих компаний;

- решение социально-экономических проблем города;

- повышение инвестиционной привлекательности территории.

**4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Сроки реализации подпрограммы 2017 -2020 годы.

**5. Объем финансирования подпрограммы**

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 181385,00 | 32455,00 | 70500,00 | 39185,00 | 39245,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета ГП | 7910,00 | 1960,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2050,00 |
| средства района | 700,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | 172775,00 | 30335,00 | 68430,00 | 37005,00 | 37005,00 |
| по участникам и источникам финансирования подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| Администрация МР |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета ГП | 7910,00 | 1960,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2050,00 |
| средства района | 700,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| Фонд капитального ремонта МКД Калужской области, собственники помещений в МКД |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | 172775,00 | 30335,00 | 68430,00 | 37005,00 | 37005,00 |

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы основывается на принципах согласования интересов всех участников подпрограммы по поводу проведения ремонта многоквартирных домов жилищного фонда МО.

Реализация подпрограммы (выполнение основных подпрограммных мероприятий) осуществляется на основе договоров, контрактов, заключаемых на конкурсной основе между заказчиком с основными исполнителями подпрограммных мероприятий.

Подпрограмма составлена с учетом фактического технического состояния многоквартирных домов в порядке приоритета, который определяется актами технического осмотра, дефектными ведомостями, техническими отчетами о диагностических обследованиях отдельных (в т.ч. несущих) конструкций жилых домов.

**7. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории МО «Город Людиново и Людиновский район»**

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подготовка годовых планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД | 2017-2020 | ФКР МКД Калужской области;Собственники помещений в МКД;Администрация МР | Внебюджетные средства | Не требуется | - | - | - | - |
| 2 | Проведение обследования, подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, предоставление субсидий управляющим компаниям, связанным с проведением обследования, разработкой проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД | 2017-2020 | ФКР МКД Калужской области;Собственники помещений в МКД;Администрация МР | Бюджет ГП | 1300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Взносы в Фонд капитального ремонта МКД Калужской области за муниципальный жилой фонд | 2017-2020 | ФКР МКД Калужской области;Собственники помещений в МКД;Администрация МР | Бюджет ГП | 6610,00 | 1560,00 | 1600,00 | 1700,00 | 1750,00 |
| Бюджет района | 700,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | 2017-2020 | ФКР МКД Калужской области;Собственники помещений в МКД;Администрация МР | Внебюджетные средства | 172775,00 | 30335,00 | 68430,00 | 37005,00 | 37005,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **181385,00** | **32455,00** | **70500,00** | **39185,00** | **39245,00** |
| **В том числе:****Бюджет МР** |  |  |  | **700,00** | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
| **Бюджет ГП** |  |  |  | **7910,00** | 1960,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2050,00 |
| **Внебюджетные средства (средства собственников помещений в МКД)** |  |  |  | **172775,00** | 30335,00 | 68430,00 | 37005,00 | 37005,00 |

**6.5. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново» на 2017 – 2020 годы.**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново» на 2017 – 2020 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Соисполнитель муниципальной Подпрограммы | Отдел по управлению муниципальным жилищным фондом и работе с населением |
| 2.Участники Подпрограммы | Отдел по управлению муниципальным жилищным фондом и работе с населением  |
| 3.Цели Подпрограммы | Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядкенуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 4.Задачи Подпрограммы | - Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса |
| 5.Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - Нормативное правовое обеспечение реализации Подпрограммы;- организационное обеспечение реализации Подпрограммы; - информационное обеспечение Подпрограммы;- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы |
| 6.Показатели Подпрограммы | - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей.- Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, %. |
| 7.Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы в 1 этап |
| 8.Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета  | Наименование показателя | Всего(тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего за счет средств бюджета ГП | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| в том числе по участникам Подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| Отдел по управлению муниципальным жилищным фондом и работе с населением | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году:- улучшить жилищные условия 50 молодым семьям;- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составит 54%. |

**1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы**

**Вводная**

В современных условиях развития социально-экономической и политической системы России выявляется ряд негативных тенденций, характерных, в первую очередь, для молодого поколения. Такими проблемами являются: общее снижение рождаемости, увеличение числа неполных семей и, как следствие, уменьшение численности коренного населения. В комплексе эти проблемы и являются первостепенной составляющей депопуляционных тенденций.

Для района, где традиционно большое внимание уделяется вопросам стабилизации демографической ситуации, данная проблема также актуальна. Поэтому главная задача, которую призваны решать органы государственной власти, – создание комплексной системы государственной поддержки молодых семей, в первую очередь, через оказание им со стороны государства финансовой субсидиарной помощи в целях приобретения и строительства жилья.В настоящее время на территории района проживает более 10 тысяч молодых граждан в возрасте до 35 лет, в том числе на территории города Людиново 9,35 тысяч.

Трудное жилищное положение оказывает отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов,снижают уровень рождаемости и увеличивают количество разводов среди молодых семей. В целом, средний количественный состав каждой семьи, занимающей отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем в семьях, которые снимают комнату, живут с родителями или в общежитии.

Реализация муниципальной Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей на 2011– 2015 годы», позволила частично решить указанную проблему. В рамках реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств Федерального, областного и местных бюджетов 23 молодых семей. Вместе с тем, заявления на участие в программе уже подали 50 молодых семей. Увеличивающееся количество молодых семей, желающих участвовать в указанной программе, и активное участие муниципального образования в реализации ее мероприятий говорит о ее популярности среди молодых семей и необходимости продолжить работу по реализации данной Подпрограммы в 2016-2020 годах.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации Подпрограммы**

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилое помещение, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же молодые семьи еще не имею возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы, станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, и повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечение средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В настоящее время в районе нет сложившихся устойчивых экономических механизмов поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.

При создании обоснованной системы решения проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, заинтересованных в решении жилищных вопросов своих молодых специалистов, а также прочих организаций, связанных с процессом строительства и приобретения жилья, что в конечном итоге и обуславливает необходимость применения программных методов.

Настоящая Подпрограмма предусматривает муниципальную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в получении жилых помещений. При этом решение демографической проблемы не ставится в качестве прямой цели, а рассматривается как ее дополнительный социальный эффект.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы**

Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения. В этой связи использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на программных мероприятиях, которые будут оказывать молодым семьям целевую государственную поддержку в вопросах приобретения (строительства) жилья путем дифференцированного и адресного предоставления социальных выплат из средств муниципального, областного и федерального бюджетов.

Муниципальная программа позволит улучшить жилищные условия молодых семей в Людиновском районе, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, создаст условия для развития ипотечного жилищного кредитования путем снижения рисков ипотечного кредитования для банков, сокращения затрат на оформление ипотечных жилищных кредитов, развития вторичного рынка ипотечного кредитования и привлечения долгосрочных ресурсов в ипотеку.

Муниципальная программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», которая предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач Подпрограммы, конечные результаты реализации Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Подпрограмма направлена на реализацию в городском поселении «Город Людиново» одного из направлений приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Задачи Подпрограммы:

- предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее – социальные выплаты);

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилья;

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах Подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2012факт | 2013 оценка | реализации Подпрограммы |
| 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского поселения «Город Людиново» |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | - | - | - | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |

Конечные результаты реализации

Реализация Подпрограммы позволит:

- улучшить жилищные условия молодых семей;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, а также личные средства граждан;

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей за счет привлечения бюджетных, внебюджетных и личных средств граждан;

- создать систему оказания муниципальной поддержки при решении жилищной проблемы молодых семей;

- создать условия для улучшения демографической ситуации в городе.

Сроки реализации Подпрограммы 2016 -2020 годы, в 1 этап.

**3. Объем финансирования Подпрограммы**

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения «Город Людиново» будет осуществляться в объёмах, утверждённых решением Городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

**4. Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям – участникам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

1. Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных».

Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой

2. Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии с Правиламипредоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (в редакции от 25.08.2015), (далее - Правила).

3. Участницей Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, местом жительства которой является муниципальное образование «Город Людиново», соответствующая условиям, установленным пунктом 6 Правил.

4. Право на получение социальных выплат подтверждается именным документом - свидетельством. Форма свидетельства, срок его действия и порядок выдачи устанавливаются Правилами.

5. Заказчик Подпрограммы осуществляет:

* общее управление Программой;
* контроль за деятельностью исполнителей основных мероприятий Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы, с учетом выделяемых средств на ее реализацию, ежегодно уточняет показатели и затраты по основным мероприятиям Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы осуществляет:

- организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий;

- подготовку отчетов о результатах реализации Подпрограммы;

- организацию и проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации Подпрограммы;

- готовит предложения по корректировке, приостановлению действия или отмене нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуется Подпрограмма.

**5. Перечень программных мероприятий Подпрограммы**

**«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского поселения «Город Людиново»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник Подпрограммы | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1. Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам оказания поддержки молодых семей | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам Подпрограммы |
| 2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | 2017-2020гг. |  | Бюджет ГП | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 2.2 | Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья, а также собственные средства граждан | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | 3. Организационное обеспечение реализации Подпрограммы |
| 3.1 | Сбор данных о молодых семьях, участвующих в Программе, формирование сводного списка участников Подпрограммы | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | Прием документов от молодых семей, участвующих в Программе | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | Создание информационной базы данных об участниках Подпрограммы | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья с учетом объемов финансирования Подпрограммы за счет бюджетных средств | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | Формирование системы мониторинга и контроля за выполнением Подпрограммы | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | 4. Информационное обеспечение Подпрограммы |
| 4.1 | Размещение информации о ходе реализации Подпрограммы в СМИ и в сети Интернет на портале органов власти Калужской области | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
| 4.2 | Подготовка информационно-аналитических материалов и проведение разъяснительной работы в отношении целей и задач Подпрограммы, условий участия молодых семей в Программе | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
| 4.3 | Предоставление информации молодым семьям о различных направлениях приобретения и строительства жилья | 2017-2020гг. |  |  | Финансирования не требуется |
|  | Всего по подпрограмме:В том числе: **Бюджет ГП** |  |  |  | 2800.02800.0 | 700.0700.0 | 700.0700.0 | 700.0700.0 | 700.0700.0 |

 **6.6. Подпрограмма «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы
 | Муниципальное казённое учреждение «Людиновская служба заказчика» |
| 1. Участники подпрограммы
 | Муниципальное казённое учреждение «Людиновская служба заказчика» |
| 1. Цели подпрограммы
 | Развитие проектирования зданий, домов, магазинов, проектирование территории города в целях благоустройства, составление сметной документации, обеспечение контроля качества строительства и соблюдение обязательных требований, организация мероприятий по охране и защите лесов. |
| 1. Задачи подпрограммы
 | Достижение высокого уровня контроля качества, надёжности, безопасности строительства; Составление сметной документации как нужд для городского поселения; Проектирование территории города в целях благоустройства; Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам; Осуществлять работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов для муниципальных нужд. |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
 | Организация деятельности МКУ «ЛСЗ» |
| 1. Показатели подпрограммы
 | Количество составленной проектно-сметной документации, ед;Количество изготовленных проектов, ед;Количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства, ед. |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 | 2017 – 2019 годы |
| 1. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
 | Наименование показателя | Всего(тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего за счет средств местного бюджета | 16 848,0 | 7 124,0 | 4 634,0 | 5 090,0 | 5130,0 |
| 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 | Увеличение объемов работ по составлению сметной документации;Увеличение объемов работ по проектированию зданий, домов, магазинов, проектирования территории города в целях благоустройства;Увеличение договоров на осуществление строительного контроля, технического надзора. |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Вводная

**Проектирование – это деятельность по созданию проектов. В настоящее время для заказчика большое значение имеет не только качество выполненного проекта, но и затраченное время разработки данного проекта.**

 **Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил.**

**Хорошее состояние строительной отросли в регионе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии данного региона в целом, обеспечивая приток финансовых средств в регион.**

**Важным инструментом поддерживания необходимого экономического равновесия в условиях рыночных отношений – являются нормативы, выполняющие роль обоснованного измерителя предстоящих затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности субъектов.**

**Под сметными нормативами в строительстве понимается обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и приложениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат для определения сметной стоимости строительства и реконструкции зданий и сооружений, расширения и технического перевооружения предприятий всех отраслей хозяйства и промышленности.**

**Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя строительные нормы и правила. Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы, необходимые для определения сметной стоимости строительства которые систематизированы.**

**Основанием для определения сметной стоимости служат:**

1. **Проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости на оборудование; основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам;**
2. **Действующая сметно-нормативная база;**
3. **Отдельные, относящиеся к соответствующей стройке решения федеральных и других органов государственного управления.**

**Осуществление строительного контроля – процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, проведение оценки характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а так же учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ.**

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

МКУ «Людиновская служба заказчика» создано на основании постановления администрации города Людиново от 30.04.2014г. №133 для оказания следующих видов услуг:

- Достижение высокого уровня контроля качества, надёжности, безопасности строительства;

- Составление сметной документации как нужд для городского поселения;

- Проектирование территории города в целях благоустройства;

- Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;

-Осуществлять работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов для муниципальных нужд.

Для эффективной работы муниципальных учреждений города Людиново и Людиновского района необходимы дорогостоящие услуги по составлению проектно-сметной документации, составлению проектов и оказание услуг по техническому надзору за ремонтом и строительством, которые оказывает МКУ «ЛСЗ» безвозмездно и в кратчайшие сроки. Это позволяет экономить бюджетные средства города Людиново и Людиновского района.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Из года в год растем объем услуг оказываемых МКУ «ЛСЗ».

В 2016 году МКУ «ЛСЗ» участвовала в крупных программах:

- Составление проектной документации на перевод квартир на индивидуальное отопление (47 многоквартирных домов);

- Технический контроль за строительством многоквартирных домов по программе «Ветхое аварийное жилье».

МКУ «ЛСЗ» внесла большой вклад в реализацию программы «Приватизация муниципального жилья на территории города Людиново и Людиновского района».

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы, конечные результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.**

**Цели подпрограммы**:

Целью развития МКУ «ЛСЗ» - обеспечить динамику развития учреждения, повысить его конкурентоспособность и увеличить привлекательность для потребителей, создание механизмов, обеспечивающих качественное и профессиональное оказание услуг.

Реализация основных мероприятий Программы развития МКУ «ЛСЗ» будет способствовать:

- Повышению уровня проектно-сметной деятельности;

- Осуществление качественного строительного контроля.

**Задачи подпрограммы**:

- Создание условий для деятельности МКУ «ЛСЗ» в соответствии с предъявляемыми требованиями.

- Рациональное использование бюджетных средств для развития МКУ «ЛСЗ»;

- Создание высокопрофессионального коллектива проектировщиков, сметчиков, инженеров по контролю качества, постоянное повышение квалификации работников.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015факт | реализации подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| «наименование подпрограммы» |
| 1 | Количество составленной проектно-сметной документации | Ед. | 98 | 126 | 151 | 181 | 227 |
| 2 | Количество изготовленных проектов | Ед. | 217 | 261 | 395 | 474 | 521 |
| 3 | Количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства | Ед. | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 |

**Конечные результаты реализации:**

В результате реализации подпрограммных мероприятий к 2020 году предполагается:

Рост объемов работ по составлению сметной документации на 55,5 %;

Увеличение объемов работ по проектированию зданий, домов, магазинов, проектирования территории города в целях благоустройства на 50,1 %;

Увеличение числа договоров на осуществление строительного контроля, технического надзора на 55 % .

Сроки реализации подпрограммы 2017 -2020 годы: в один этап.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 15 848,0 | 7 124,0 | 4 634,0 | 5 090,0 | 5 130,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета ГП | 15 848,0 | 7 124,0 | 4 634,0 | 5 090,0 | 5 130,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

должен содержать информацию:

* + о наличии рабочих групп, координирующих ход реализации подпрограммы;
	+ о механизмах взаимодействия соисполнителя с участниками подпрограммы;
	+ о механизмах взаимодействия соисполнителя с федеральными органами исполнительной власти (при наличии);
	+ о механизмах взаимодействия соисполнителя с органами местного самоуправления Муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», включая условия предоставления субсидий (субвенций) из областного бюджета местным бюджетам (при наличии);
	+ о механизмах взаимодействия соисполнителя с иными организациями, включая условия предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (при наличии);
	+ о механизмах определения участниками подпрограммы исполнителей программных мероприятий подпрограммы;
	+ о персонализации ответственности по реализации мероприятий подпрограммы.

**5. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Организация деятельности работы МКУ «ЛСЗ» | 2017-2020гг |  | Бюджет ГП | 17 188,0 | 4 640,0 | 4 172,0 | 4 176,0 | 4 200,0 |
| 2 | Членские взносы СРО НП «ОСКО», «Лига проектировщиков» | 2017-2020гг |  | Бюджет ГП | 1 404,0 | 124,0 | 125,0 | 575,00 | 580,00 |
| 3 | Приобретение транспортного средства для организации работы МКУ «ЛСЗ» | 2017-2020гг |  | Бюджет ГП | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Составление проектно-сметной документации и разработка проектов | 2017-2020гг |  | Бюджет ГП | 2 836,00 | 1810,0 | 337,0 | 339,0 | 350,0 |
|  | Всего по подпрограмме:В том числе: Бюджет ГП |  |  |  | 21 978,021 978,0 | 7 124,07124,0 | 4 634,04634,0 | 5090,05090,0 | 5130,05130,0 |

* 1. **Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципального района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Благоустройство территорий муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы
 | Структурные подразделения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», управляющие компании, товарищества собственников жилья, предприятия и организации, находящиеся на территории городского поселения «Город Людиново», подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе |
| 1. Ответственный исполнитель
 | Отдел благоустройства МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1. Цели подпрограммы
 | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 1. Задачи подпрограммы
 | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МР "Город Людиново и Людиновский район";- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;- реализация мероприятий по созданию новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений;- внедрение передовых методов обращения с отходами;- повышение освещенности городских улиц и внутридворовых территорий;- восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их развитие по разным видам культурно-досуговой деятельности;- повышение уровня благоустройства кладбищ |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
 | 1. Развитие сетей уличного освещения территории ГП «Город Людиново»
2. Реализация мероприятий по ручной уборке территории ГП «Город Людиново»
3. Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений
4. Организация и проведение праздничных мероприятий на территории города;
5. Выполнение работ по частному сектору г. Людиново;
6. Приобретение коммунальной техники для благоустройства территории городского поселения;
7. Организация похоронного дела, содержание кладбищ;
8. Прочие мероприятия
 |
| 1. Показатели подпрограммы
 | 1. Степень укладки плиткой тротуаров, нуждающихся в ремонте, %;
2. Степень укладки плиткой парков и скверов, нуждающихся в ремонте, %;
3. Доля освещенных улиц к общей протяженности дорожной сети, %;
4. Количество обустроенных внутридомовых территорий (включая детские площадки) (с нарастающим итогом), ед.
5. Количество малых архитектурных форм (с нарастающим итогом), шт.
6. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших, ед.;
7. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ, м кв.
 |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 | 2017-2020 гг. I этап |
| 1. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
 | Наименование показателя | Всего(тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего за счет средств местного бюджета: | 87295 | 18997 | 18537 | 21605 | 28156 |
|  | в том числе:бюджет МРбюджет ГП | 60086695 | 018997 | 018537 | 60021005 | 028156 |
| 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;- повышение уровня комфортности проживания населения;- увеличение площади мест общего пользования, подлежащих регулярной уборке, на 561,5ыс. кв. м - до 617,5 тыс. кв. м к 2020 году;- увеличение новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна (топиарные фигуры, вертикальное озеленение, применение инертных материалов и т.д.) до 980 шт. к 2020 году;- проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента на территории площадью порядка 1264 га;- оформление кадастровых паспортов на 2 зоны, занятые городскими лесами;- повышение уровня безопасности движения транспортных средств;- улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время;- улучшение качества содержания мест захоронений и организации ритуальных услуг;- повышение уровня благоустройства кладбищ. |

* + - 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Актуальность разработки муниципальной подпрограммы по благоустройству территории городского поселения «Город Людиново» на 2017 - 2020 гг. очевидна. Улучшение внешнего облика города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

В последние годы благоустройству территории городского поселения «Город Людиново» придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Проблем, связанных с благоустройством города, немало, и одна из самых серьезных - износ асфальтированных дорог на въездах во дворы; и внутриквартальные дороги во многих местах с трудом подходят под определение дорог с твердым покрытием. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов.

Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского поселения, явно недостаточно. Городские парки и скверы нуждаются в благоустройстве. Требуется обустройство зоны отдыха на озере Ломпадь. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для города является большое количество бродячих собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах города очевидна.

 Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

В ходе реализации мероприятий подпрограммы на территории городского поселения необходимо достичь максимально высокого уровня развития городских территорий, обеспечивающих комфортные и благоприятные условия для жителей города.

При достижении указанных целей основные усилия участников подпрограммы должны быть сосредоточены в сфере:

1.. Устройство тротуаров, ливневой канализации.

2. Строительство новых линий наружного освещения.

3. Разработку проектов зон отдыха и их строительство.

4. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения.

5. Содержание детских площадок.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы**

Основной целью разработки данной подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения, что будет выражаться в улучшении внешнего облика городского поселения, создании ландшафтно-архитектурной композиций объектов благоустройства, улучшении структуры зеленых насаждений, повышении комфортности территории городского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей требуется решение основных задач:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МР "Город Людиново и Людиновский район";

- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;

- реализация мероприятий по созданию новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений;

- внедрение передовых методов обращения с отходами;

- повышение освещенности городских улиц и внутридворовых территорий;

- восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их развитие по разным видам культурно-досуговой деятельности;

- повышение уровня благоустройства кладбищ.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Значения по годам реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля освещенных улиц к общей протяженности дорожной сети | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2 | Степень площади мест общего пользования территорий, подлежащих регулярной уборке, оборудованию детскими игровыми площадками  | % | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 3 | Степень озеленения территорий и мест общего пользования. с высадкой и уборкой зеленых насаждений | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 4 | Степень участия жителей домов частного сектора в благоустройстве придомовых территорий | % | 68 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | Количество фонтанов, подлежащих содержанию и обслуживанию | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Количество мероприятий на территории парков, скверов | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Уровень состояния объектов территорий частного сектора | % | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 8 | Обновление парка коммунальной и уборочной техники | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | шт. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | ед. | 30 | 36 | 38 | 40 | 42 |

**3. Конечные результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- увеличение площади мест общего пользования, подлежащих регулярной уборке, на 56 тыс. кв. м - до 617,5 тыс. кв. м к 2020 году;

- увеличение новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна (топиарные фигуры, вертикальное озеленение, применение инертных материалов и т.д.) до 980 шт. к 2020 году;

- проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента на территории площадью порядка 1264 га;

- оформление кадастровых паспортов на 2 зоны, занятые городскими лесами;

- повышение уровня безопасности движения транспортных средств;

- улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время;

- улучшение качества содержания мест захоронений и организации ритуальных услуг;

- повышение уровня благоустройства кладбищ.

- достижение 100% участия территорий улиц частного сектора и многоквартирных домов в организации сбора и вывоза ТКО (устройство контейнерных площадок, договоры с собственниками ИЖС)

**4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы, в I этап.

**5. Объем финансирования подпрограммы**

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам |
|  2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО: | 87295 | 18997 | 18537 | 21605 | 28156 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: |  |  |  |  |  |
| в том числе:бюджет МР | 600 |  |  | 600 |  |
| Бюджет ГП | 86695 | 18997 | 18537 | 21005 | 28156 |

**6. Механизм реализации подпрограммы**

1.Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

2.Ответственный исполнитель подпрограммы:

- несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы;

- в случае необходимости подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий подпрограммы;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий подпрограммы соглашения об участии в подпрограмме;

**7. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Развитие сетей уличного освещения территории ГП «Город Людиново»в том числе:- техническое обслуживание, содержание, текущий ремонт оборудования уличного освещения | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | 8915 | 1850 | 1900 | 2348 | 2817 |
| 2 | Реализация мероприятий по ручной уборке территории ГП «Город Людиново» | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | 28600 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
| 3 | Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насажденийВ том числе:- Озеленение территорий городского поселения- Спиливание, формовочная обрезка аварийных деревьев- Скашивание травяного покрытия | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГПБюджет ГПБюджет ГП | 9970440033702200 | 24701100820550 | 25001100850550 | 25001100850550 | 25001100850550 |
| 4 | Организация и проведение праздничных мероприятий на территории города- подготовка и проведение праздничных мероприятий («День города», «9 Мая», «Новый год, «Масленица») | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП | 36003600 | 900900 | 900900 | 900900 | 900900 |
| 5 | Выполнение работ по частному сектору г. Людиново:из них: - Ремонт, чистка колодцев в городском поселении «Город Людиново»- Ремонт, изготовление плотиков- Очистка водоемов- Установка информационных щитов | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГП | 35202330350660180 | 58050050030 | 7805601008040 | 98060010023050 | 118067010035060 |
| 6 | Приобретение коммунальной техники для благоустройства территории городского поселения:6.1. Приобретение новой коммунальной техники6.2 Увеличение уставного капитала МУП «ЖКС» на возмещение затрат за ранее приобретенную коммунальную технику | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГПБюджет ГП | 679212005592 | 3003000 | 3003000 | 3003000 | 58923005592 |
| 7 | Организация похоронного дела, содержание кладбищв том числе:- Захоронение безродных- Перевозка тел с места смерти- Содержание и благоустройство мест захоронений: - городское поселение - мероприятия по новому кладбищу в д. Дубровка | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП, Бюджет МРБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет МР | 33406907241326600 | 6851501354000 | 6851701623530 | 1285180194311600 | 6851902332620 |
| 8 | Прочие мероприятия:- Приобретение оборудования и содержание детских площадок- Проведение конкурсов по благоустройству - Мероприятия по отлову и содержанию собак- Обслуживание и содержание фонтанов- Нормативное содержание независимых источников питьевого водоснабжения в сельских поселениях- ограждение автостанции- устройство тротуаров- выполнение работ по обустройству и установке остановочных павильонов- выполнение работ уборке стихийных свалок на территории г. Людиново - ремонт ливневой канализации по ул. Ленина- снос незаконных построек- демонтаж аттракционов в городском парке- проведение мероприятий по благоустройству лесопарка мк-р-на Сукремль (благоустройство парка, подвесного моста и др.)- проведение мероприятий по благоустройству парковой зоны г.Людиново- перенос контейнерных площадок-Охрана, защита и воспроизводство городских лесов и др. неучтенные мероприятия | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Бюджет ГП, Бюджеты СПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджеты СПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГПБюджет ГП | 22558225012010001800047071701090125056810000130020008401700 | 50624503025045005013802003501422500200600210500 | 43224503025045005017900014225002000210500 | 614250030250450037019004404501422500450500210200 | 7032850302504500021004504501422500450900210500 |
|  | Итого по подпрограмме: В том числе:  бюджет МР бюджет ГП | 2017-2020 гг. | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» |  | 8729560086695 | 18997018997 | 18537018537 | 2160560021005 | 28156028156 |