# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2019 № 241

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2020-2022 годы**

В соответствии со ст.168 [Жилищного кодекса](http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/370ba400-14c4-4cdb-8a8b-b11f2a1a2f55.html) Российской Федерации, ст.5 Закона Калужской области от 03.06.2013 № [434-ОЗ](http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/ba264ef2-9d85-4c11-94e7-f910d708e601.html) «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» на 2020-2022 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Е.И. Шарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель главы администрации

муниципального района М.А. Жмыков

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

**от 28.02.2019 № 241**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД \* | | | | | | | | Год | | Материал стен | | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 29 |  |  | | 1984 |  | | кирпич | 5 | 6 | 3 803,00 | 2 266,60 | 2 266,60 | 156 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 1 169,16 | 10 786,00 | 12.2020 |
| 2 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 |  |  | | 1926 |  | | кирпич | 3 | 3 | 1 672,90 | 1 205,10 | 1 205,10 | 59 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 1 223,68 | 10 786,00 | 12.2020 |
| 3 | город | Людиново | улица | 1-я Лесная | 8 |  |  | | 1982 |  | | кирпич | 2 | 3 | 860,50 | 860,50 | 860,50 | 51 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 382,34 | 10 786,00 | 12.2020 |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район"** | | | | | | | | | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **6 336,40** | **4 332,20** | **4 332,20** | **266** | **8 140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 140 000,00** | **4 775,18** | **10 786,00** | **Х** |
| **2021** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 33 |  |  | | 1976 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 1 805,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 71 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 772,86 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 2 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | | 1971 |  | | кирпичный | 2 | 2 | 437,40 | 437,40 | 291,50 | 16 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 7 658,90 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 3 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 1 |  | | 1971 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 3 362,20 | 3 036,10 | 3 036,10 | 206 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 625,81 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 4 | город | Людиново | улица | Маяковского | 304 |  | А | | 1987 |  | | кирпичный | 5 | 6 | 3 509,80 | 3 499,30 | 3 499,30 | 115 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 257,20 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 5 | город | Людиново | улица | Московская | 23 |  |  | | 1990 |  | | кирпичный | 5 | 4 | 2 812,70 | 2 811,20 | 2 811,20 | 123 | 2 820 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 154,00 | 1 004,00 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 6 | город | Людиново | улица | Московская | 21 |  |  | | 1978 |  | | панельный | 5 | 4 | 3 338,50 | 3 071,15 | 3 071,15 | 134 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 041,96 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 7 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 11 |  |  | | 1975 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 3 226,90 | 1 864,20 | 1 864,20 | 84 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 716,56 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 8 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 |  | А | | 1969 |  | | панельный | 5 | 2 | 2 482,00 | 1 442,40 | 1 442,40 | 130 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 4 298,40 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 9 | город | Людиново | улица | Фокина | 28 |  |  | | 1958 |  | | шлакоблочный | 2 | 1 | 450,60 | 450,60 | 450,60 | 22 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 886,37 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 10 | город | Людиново | улица | Московская | 4 |  |  | | 1985 |  | | кирпичный | 5 | 4 | 2 726,20 | 2 726,20 | 2 726,20 | 129 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 173,80 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 252 |  |  | | 1982 |  | | кирпичные | 5 | 8 | 5 161,70 | 5 161,70 | 3 127,90 | 206 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 222,80 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 12 | город | Людиново | улица | Маяковского | 272 |  |  | | 1978 |  | | панельный | 5 | 4 | 3 910,40 | 3 910,40 | 2 680,00 | 169 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 421,95 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 13 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | Г | | 1990 |  | | панельный | 5 | 6 | 3 260,00 | 3 260,00 | 2 154,50 | 176 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 981,60 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 14 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | | 1957 |  | | кирпичный | 2 | 2 | 609,20 | 609,20 | 396,00 | 22 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 3 529,22 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 15 | город | Людиново | улица | Щербакова | 3 |  | А | | 1963 |  | | кирпичный | 4 | 3 | 1 654,80 | 1 323,90 | 1 323,90 | 120 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 2 870,31 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 16 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 |  |  | | 1977 |  | | кирпичный | 5 | 4 | 4 508,70 | 3 467,70 | 3 467,70 | 305 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 922,80 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 17 | город | Людиново | улица | Московская | 7 |  |  | | 1975 |  | | панельный | 5 | 4 | 3 367,80 | 3 358,40 | 3 358,40 | 151 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 952,84 | 10 786,00 | 12.2021 |
| 18 | город | Людиново | улица | Московская | 13 |  |  | | 1985 |  | | панельный | 5 | 6 | 4 665,20 | 4 664,20 | 4 664,20 | 246 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 900,48 | 10 786,00 | 12.2021 |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район"** | | | | | | | | | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **51 289,10** | **46 899,05** | **42 170,25** | **2 425** | **51 370 154,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 370 154,00** | **32 237,86** | **10 786,00** | **Х** |
| **2022** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Урицкого | 1 |  | | А | 1983 |  | | кирпичный | 2 | 3 | 854,60 | 794,60 | 794,60 | 46 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 4 027,19 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 2 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 30 |  | |  | 1979 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 1 790,40 | 1 790,40 | 1 790,40 | 68 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 228,78 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 3 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73 | 1 | |  | 1992 |  | | кирпичный | 3 | 3 | 1 456,10 | 843,50 | 843,50 | 71 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 296,39 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  | |  | 1961 |  | | кирпичный | 4 | 2 | 1 155,50 | 973,00 | 973,00 | 57 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 308,33 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 5 | город | Людиново | улица | Маяковского | 21 |  | |  | 1988 |  | | кирпичный | 5 | 10 | 6 057,30 | 4 857,30 | 4 857,30 | 232 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 864,68 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 6 | город | Людиново | улица | Московская | 5 |  | |  | 1991 |  | | панельный | 5 | 6 | 4 634,80 | 4 634,80 | 4 634,80 | 244 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 733,58 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 7 | город | Людиново | улица | Московская | 2 |  | |  | 1981 |  | | кирпичный | 5 | 4 | 3 153,50 | 2 809,73 | 2 809,73 | 107 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 210,08 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 8 | город | Людиново | улица | Пл. Победы | 3 |  | |  | 1954 |  | | шлакоблочный | 3 | 3 | 1 741,40 | 1 411,20 | 1 411,20 | 53 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 684,81 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 9 | город | Людиново | улица | Ленина | 6 |  | |  | 1960 |  | | кирпичный | 4 | 2 | 1 235,10 | 1 092,10 | 1 092,10 | 52 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 2 930,13 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 10 | город | Людиново | улица | Маяковского | 252 |  | |  | 1982 |  | | кирпичный | 5 | 8 | 5 161,70 | 5 161,70 | 3 127,90 | 206 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 871,81 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 11 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  | |  | 1954 |  | | кирпичный | 2 | 2 | 367,40 | 367,40 | 255,20 | 14 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 7 076,76 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 12 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 12 |  | |  | 1975 |  | | кирпичный | 2 | 5 | 1 805,10 | 1 805,10 | 1 194,60 | 78 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 440,36 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 13 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 2/1 |  | |  | 1982 |  | | кирпичный | 2 | 5 | 1 783,00 | 1 783,00 | 1 181,40 | 112 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 458,22 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 14 | город | Людиново | улица | Щербакова | 7 |  | | А | 1972 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 2 720,00 | 2 182,90 | 2 182,90 | 217 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 099,45 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 15 | город | Людиново | улица | Маяковского | 19 |  | |  | 1975 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 3 822,50 | 1 864,50 | 1 864,50 | 182 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 1 448,11 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 16 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 | |  | 1971 |  | | кирпичный | 5 | 2 | 3 322,80 | 3 013,10 | 3 013,10 | 319 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 298,70 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 17 | город | Людиново | улица | Энгельса | 1 |  | |  | 1949 |  | | шлакоблочный | 2 | 1 | 733,70 | 733,70 | 526,84 | 29 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 3 816,28 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 18 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 |  | |  | 1960 |  | | шлакоблочный | 2 | 1 | 351,80 | 281,60 | 271,20 | 10 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 532,67 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 19 | город | Людиново | улица | Энгельса | 68/2 |  | |  | 1993 |  | | панельный | 5 | 3 | 3 213,50 | 3 209,70 | 3 209,70 | 165 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 996,98 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 20 | город | Людиново | улица | Семашко | 9 |  | |  | 1959 |  | | шлакоблочный | 2 | 1 | 412,10 | 412,10 | 412,10 | 17 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 363,99 | 10 786,00 | 12.2022 |
| 21 | город | Людиново | улица | Семашко | 11 |  | |  | 1960 |  | | кирпичный | 2 | 2 | 665,30 | 624,50 | 624,50 | 23 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 192,15 | 10 786,00 | 12.2022 |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район"** |  |  |  |  |  |  | |  | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **46 437,60** | **40 645,93** | **37 070,57** | **2 302** | **50 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 100 000,00** | **34 879,45** | **10 786,00** | **Х** |
| \* - многоквартирный дом | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

**от 28.02.2019 № 241**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД \* | | | | | | | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт отмостки | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | | Устройство выходов на кровлю | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | | | | | | | | | | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случаях, установленных законодательством |
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | холодного водоснабжения | | горячего водоснабжения | | теплоснабжения | | электроснабжения | | газоснабжения | |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 29 |  |  | 2 650 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 2 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 |  |  | 3 440 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,00 | 3 290 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | 1-я Лесная | 8 |  |  | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| **Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2020 году** | | | | | | | | **8 140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 610,00** | **7 690 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **450 000,00** | **0,00** |
| **2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 33 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 2 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 3 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,80 | 3 000 000,00 | 80,28 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 1 |  | 1 900 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | Маяковского | 304 |  | А | 900 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Московская | 23 |  |  | 2 820 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 2 648 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 154,00 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Московская | 21 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 11 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,50 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Герцена | 1 |  | А | 6 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,00 | 3 000 000,00 |  |  | 884,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 9 | город | Людиново | улица | Фокина | 28 |  |  | 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 200 000,00 | 460,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 10 | город | Людиново | улица | Московская | 4 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 252 |  |  | 1 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,00 | 300 000,00 | 263,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Маяковского | 272 |  |  | 1 650 000,00 |  |  |  | 900 000,00 |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | Г | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,20 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 14 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 2 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,87 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Щербакова | 3 |  | А | 3 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  | 165,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 16 | город | Людиново | улица | Козлова | 18 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 17 | город | Людиново | улица | Московская | 7 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 18 | город | Людиново | улица | Московская | 13 |  |  | 4 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| **Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" по 2021 году** | | | | | | | | **51 370 154,00** | **0,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **1 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 888,70** | **30 948 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 731,67** | **11 000 000,00** | **754,28** | **1 250 000,00** | **723,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 372 154,00** | **0,00** |
| **2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город | Людиново | улица | Урицкого | 1 |  | А | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Гогиберидзе | 30 |  |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73 | 1 |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Маяковского | 21 |  |  | 4 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 854,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Московская | 5 |  |  | 3 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,00 | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 7 | город | Людиново | улица | Московская | 2 |  |  | 3 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,00 | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Пл. Победы | 3 |  |  | 5 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 9 | город | Людиново | улица | Ленина | 6 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 10 | город | Людиново | улица | Маяковского | 252 |  |  | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,50 | 4 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,20 | 2 000 000,00 |  |  | 254,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 12 |  |  | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,10 | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | Трудовые резервы | 2/1 |  |  | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,66 | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 14 | город | Людиново | улица | Щербакова | 7 |  | А | 2 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,00 | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Маяковского | 19 |  |  | 2 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 16 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 900 000,00 | 700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 17 | город | Людиново | улица | Энгельса | 1 |  |  | 2 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 2 500 000,00 | 81,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 18 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 19 | город | Людиново | улица | Энгельса | 68/2 |  |  | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 20 | город | Людиново | улица | Семашко | 9 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 21 | город | Людиново | улица | Семашко | 11 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" по 2022 году** |  |  |  |  |  |  |  | **50 100 000,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 914,26** | **40 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 047,87** | **4 500 000,00** | **669,00** | **1 150 000,00** | **254,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 150 000,00** | **0,00** |
| \* - многоквартирный дом | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 3**

**к постановлению администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

**от 28.02.2019 № 241**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД \*, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 6 336,40 | 266 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 |
|  | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 51 289,10 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 370 154,00 | 51 370 154,00 |
|  | 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 46 437,60 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 100 000,00 | 50 100 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - многоквартирный дом | | | | | | | | | |  |  |  |  |