# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «23» августа  2021 г.                                                                                                                  № 994

О проведении, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2022 год) и предложениями регионального оператора, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с частью 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях своевременного проведения, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы и предложениями регионального оператора, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в реестре многоквартирных домов, утвержденном в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее Реестр), капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2022 год), и предложениями регионального оператора, в порядке, объеме и в соответствии со сроками, установленными в Реестре.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» М.А. Жмыкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                        Д.C. Удалов

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от «23»  августа  2021г.  № 994

Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2022 год)  и предложениями регионального оператора.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Срок проведения капитального ремонта | Вид работ по капитальному ремонту | Предельно допустимая стоимость капитального ремонта ВСЕГО (руб.) |  | Источник финансирования |  | Лицо уполномоченное в приеме выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 1-ая Лесная, д. 8 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 693 272,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Герцена, д. 1А | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт фасада | 8 223 250,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 437 460,00 |  |  |  |  |
| 3 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 20 Октября, д. 73 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт фасада | 3 472 180,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 341 940,00 |  |  |  |  |
| 4 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 2-ая Лесная, д. 7 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт крыши | 4 021 852, 00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 728 160,00 |  |  |  |  |
| 5 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 3 Интернационала, д. 27 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт ГВС | 8 763 000,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 738 636,00 |  |  |  |  |
| 6 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Семашко, д. 11 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 419 612,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 7 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Семашко, д. 16 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт крыши | 6 331 765,84 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 950 708,00 |  |  |  |  |
| 8 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Семашко, д. 9 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 319 270,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 9 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Трудовые Резервы, д. 11 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт крыши | 13 656 192,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 192 680,00 |  |  |  |  |
| 10 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 3 А | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 784 492,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 11 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Энгельса, д. 1 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт крыши | 5 645 205,96 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Ремонт отмостки | 165 108,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 536 936,00 |  |  |  |  |
| 12 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 3 Интернационала, д. 19 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 342 075,00 | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |  |
| 13 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 3 Интернационала, д. 9 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 401 368,00 | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |  |
| 14 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Осипенко, д. 73/1 | 3-4 квартал 2022 г. | Ремонт отмостки | 903 078,00 | За счет средств собственников помещений МКД |  | Жмыков М.А.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |  |