КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧНЫЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 марта 2022 г                                                                                                 № 16

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Село Заречный на 2018-2023 годы» за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Село Заречный» от 12.11.2014 № 85 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Заречный»», администрация сельского поселения «Село Заречный»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Село Заречный» на 2018-2023 годы» за 2021 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации

сельского поселения «Село Заречный» ________________ М.М.Зубков

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Заречный»

__________________ № _____

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Село Заречный» за 2021 год

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального сельского поселения «Село Заречный»» на 2018-2023 годы», исполнителем мероприятий муниципальной программы выступала администрация сельского поселения «Село Заречный».

Основными целями муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный»» на 2018-2023» годы были:

Администрация сельского поселения «Село Заречный» в 2021 году  осуществляла свою деятельность по благоустройству территории сельского поселения «Село Заречный» в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Заречный», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Сельской Думой сельского поселения «Село Заречный» и администрацией сельского поселения «Село Заречный».

- Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

- Строительство объектов благоустройства.

- Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, обелисков и кладбищ сельского поселения.

- Очистка территории сельского поселения от мусора

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Село Заречный» на 2018-2023 годы» в 2021 году было предусмотрено (уточненная сумма) 5292,2 тыс.руб.. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 4 644,4 тыс. рублей или 87,76 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Село Заречный».

Выполнение мероприятий Программы в 2021 году

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Село Заречный» от 20.11.2017 № 55 | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 3801,0 | 5292,2 | 4644,5 | 87,76 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 3801,0 | 5292,2 | 4644,5 | 87,76 |

В 2021 году проведена организация программного обучения населения, подготовка нештатных формирований.

В 2021 году выполнены следующие работы:

- очистка территории СП от мусора (спиливание и утилизация деревьев)– 210,0 тыс.руб;

- содержание в чистоте территории СП – 921,1 тыс.руб;

- содержание объектов уличного освещения – 313,7 тыс.руб;

- оплата за уличное освещение – 635,0 тыс. руб.;

- ремонт пешеходных дорожек – 835,1 тыс.руб;

- в рамках проекта развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Строительство спортивно-игровой площадки) – 739,7 тыс.руб. + 700,0

- устройство металлического ограждения – 289,9 тыс.руб.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2018-2023 годы»» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Заречный» на 2018-2023 годы» за 2021 год выглядит следующим образом:

Эбюд = (4644,5/5292,2) х 100 =  87,76 %

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы за 2021 год

«Благоустройство территории сельского поселения

«Село Заречный» на 2018 – 2023 годы»

(тыс. рублей)

|  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2021 год | Исполнено (кассовые расходы) в 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП |  | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе: | 3801,0 | - | - | 3801,0 | 5292,2 | 4644,5 |  |  | 4644,5 |  |  | 4644,5 | - |  | 4644,5 | - | 647,7 Уменьшение объема работ |  |  |
| 1 | Потребляемая электроэнергия объектами уличного освещения | 1060,8 |  |  | 1060,8 | 910,8 | 635,0 |  |  | 635,0 |  |  | 635,0 |  |  | 635,0 |  | 275,8 Уменьшение потребляемой электроэнергии |  |  |
| 2 | Содержание объектов уличного освещения | 560,0 |  |  | 560,0 | 440,4 | 313,7 |  |  | 313,7 |  |  | 313,7 |  |  | 313,7 |  | 126,7 |  |  |
| 3 | Содержание в чистоте территории сельского поселения от мусора | 1980,2 |  |  | 1980,2 | 1037,7 | 921,1 |  |  | 921,1 |  |  | 921,1 |  |  | 921,1 |  | 116,6 Уменьшение объема работ |  |  |
| 4 | Содержание в чистоте территории СП(спиливание и утилизация деревьев) | 200,0 |  |  | 200,0 | 210,0 | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство металлического ограждения кладбища | 0,0 |  |  | 0,0 | 352,7 | 289,9 |  |  | 289,9 |  |  | 289,9 |  |  | 289,9 |  | 62,8 |  |  |
| 6 | Ремонт пешеходных дорожек | 0,0 |  |  | 0,0 | 835,1 | 835,1 |  |  | 835,1 |  |  | 835,1 |  |  | 835,1 |  | 0,0 |  |  |
| 7 | Строительство спортивно-игровой площадки | 0,0 |  |  | 0,0 | 805,5 | 739,7 |  |  | 739,7 |  |  | 739,7 |  |  | 739,7 |  | 65,8 |  |  |
| 8 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 0,0 |  |  | 0,0 | 700,0 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 0,0 |  |  |