Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.02.2024 г.                                     	  						 № 166

О подготовке проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки муниципальных

образований: сельское поселение «Деревня Манино»,

сельское поселение «Деревня Игнатовка», сельское поселение

«Село Букань», сельское поселение «Деревня Заболотье»,

сельское поселение «Село Заречный»

В целях совершенствования порядка регулирования Правил землепользования и застройки муниципальных образований: сельское поселение «Деревня Манино», сельское поселение «Деревня Игнатовка», сельское поселение «Село Букань», сельское поселение «Деревня Заболотье», сельское поселение «Село Заречный», в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: сельское поселение «Деревня Манино», сельское поселение «Деревня Игнатовка», сельское поселение «Село Букань», сельское поселение «Деревня Заболотье», сельское поселение «Село Заречный», в части сельских поселений «Деревня Манино» и «Деревня Игнатовка» (далее проект Правил).

2. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил (далее – комиссия) (Приложение № 1).

3. Установить этапы градостроительного зонирования территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Манино» и муниципального образования сельское поселение «Деревня Игнатовка», порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил. (Приложение № 2)

4. Заинтересованные лица могут направить в срок до 30 июня 2024 года предложения в письменном виде по вопросу внесения изменений в проект Правил в комиссию по адресу: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20, либо на адрес электронной почты администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»: gludinovo@adm.kaluga.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального района Титова Э.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава администрации

муниципального района						      	              С.В. Перевалов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Город Людиново

и Людиновский район»                                                                                                                                                                                                                                                от 19.02.2024 № 166

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: сельское поселение «Деревня Манино», сельское поселение «Деревня Игнатовка»,

сельское поселение «Село Букань», сельское поселение «Деревня Заболотье», сельское поселение «Село Заречный»

| Председатель: | И.о. заместителя главы администрации муниципального района Э.В. Титов; |
| --- | --- |
| Секретарь: | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства О.К. Баклинова; |
| Члены комиссии: | Врио главы администрации сельского поселения «Деревня Манино» Ю.Ю. Беляева; Врио главы администрации сельского поселения «Деревня Игнатовка» Е.В. Тараканова; Заведующий отдела муниципального имущества и земельных отношений О. В. Линькова; Начальник отдела архитектуры и градостроительства Е.В. Андрейцева; Начальник отдела сельского хозяйства К.А. Пигарев; Индивидуальный предприниматель В.Н. Юдин (по согласованию). |

Порядок деятельности комиссии в период подготовки проекта внесения изменений в проект Правил

1. В период подготовки проекта внесения изменений в проект Правил, комиссия обеспечивает:

- подготовку проекта Правил;

- проведение публичных слушаний по проекту Правил;

- внесение в проект Правил дополнений и изменений по результатам публичных слушаний.

2. В целях подготовки проекта Правил комиссия:

- оказывает подрядной организации содействие в сборе исходных данных, анализе правовых актов, действующих на территории поселения, оперативно предоставляет информацию о происходящих изменениях разрешенного использования земельных участков, утверждении правовых и проектных документов, имеющих значение для установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов, организует совещания, промежуточные рассмотрения проектных решений;

- обеспечивает прием предложений заинтересованных лиц для рассмотрения и принятия решения по включению их в проект Правил;

- осуществляет проверку проекта Правил, подготовленного подрядной организацией и направляет проект Правил в главам поселений.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Город Людиново

и Людиновский район»                                                                                                                                                                                                                                                от 19.02.2024  № 166

Этапы градостроительного зонирования территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Манино» и муниципального образования сельское поселение «Деревня Игнатовка»

1 этап градостроительного зонирования. Разработка карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в срок до 01 августа 2024 года.

2 этап градостроительного зонирования. Разработка карты градостроительного зонирования с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий Правил землепользования и застройки в срок до 01 августа 2024 года.

3 этап градостроительного зонирования. Разработка градостроительных регламентов в срок до 01 августа 2024 года.

4 этап градостроительного зонирования. Разработка порядка применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в них в срок до 01 августа 2024 года.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил

| № п/п | Виды работ | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование (обнародование) постановления о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект Правил | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Не позднее 10 дней с даты принятия постановления |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки поселения (далее – Комиссия) | В течении 20 календарных дней с момента опубликования (обнародования) постановления о принятии решения о разработке проекта Правил |
| 3 | Проверка и направление проекта Правил Главе Людиновского Районного Собрания для принятия решения о проведении публичных слушаний | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | В течении 10 дней со дня получения проекта Правил |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | Глава Людиновского Районного Собрания | В течении 2-х дней со дня получения проекта Правил |
| 5 | Опубликование (обнародование) решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта Правил на официальном сайте или в информационных системах |
| 6 | Размещение проекта Правил на официальном сайте или в информационных системах | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Не ранее чем семь дней со дня опубликования (обнародования) решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил | Комиссия | Не более одного месяца со дня опубликования проекта Правил |
| 8 | Направление проекта Правил и подготовленного протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний Главе Людиновского Районного Собрания | Комиссия | Для протокола в течении 5 рабочих дней, для заключения в течении 10 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний |
| 9 | Направление проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в Городскую Думу | Глава Людиновского Районного Собрания | В течении 10 дней после представления ему проекта Правил |
| 10 | Утверждение Правил землепользования и застройки поселения | Людиновское Районное Собрание | Не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием |
| 11 | Размещение утвержденных правил землепользования и застройки поселения в федеральной государственной системе территориального планирования | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения Правил |