# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 02 » апреля  2024 г.								                             №  331

Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Людиновского района в осенне-зимний период 2023/24 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2024/25 года

Рассмотрев итоги отопительного периода 2023/24 года, в целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетики, инженерной инфраструктуры, жилья и соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2024/25 года, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1.	Признать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в осенне-зимний период 2023/24 года удовлетворительными.

2.	Контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» к работе в осенне-зимний период 2024/25 года возложить на комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Людиновского района к осенне-зимнему периоду и оценке готовности к отопительному периоду 2024/25 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

3.	Предложить главам поселений, входящих в состав территории муниципального района:

3.1.	Разработать и утвердить до 5 апреля 2024 года перечень основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в осенне-зимний период 2024/25 года на основании анализа технического состояния объектов жизнеобеспечения и итогов прошедшего отопительного периода с указанием источников финансирования за счет средств соответствующих бюджетов.

3.2.	Предусмотреть в бюджетах поселений на 2024 год финансовые средства на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в осенне-зимний период 2024/25 года.

3.3.	До 28 июня 2024 года обеспечить погашение задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2023/24 года и не допускать ее в дальнейшем.

3.4.	Создать нормативные запасы основного и резервного топлива для нужд поселения на весь отопительный период, создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей, произошедших в результате аварий на объектах жилищно-коммунального и социального назначения.

3.5.	До 3 мая 2024 года провести мониторинг выполнения управляющими организациями, товариществами собственников жилья действующего законодательства в части проведения сезонных осмотров зданий и общего имущества многоквартирных домов и формирования планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

3.6.	До 15 августа 2024 года провести мониторинг выполнения управляющими организациями планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

3.7.	Завершить предзимнюю подготовку объектов жилищно-коммунального назначения и объектов социальной сферы до 1 сентября 2024 года с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному периоду котельных, тепловых и других инженерных сетей на территории поселений, объектов жилья и соцкультбыта, а также поселения в целом к работе в осенне-зимний период 2024/25 года.

3.8.	Предоставлять в администрацию муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» статистический отчёт 1-ЖКХ (зима) срочная в период с 24 мая по 31 октября 2024 года в срок до 28-го числа каждого месяца для подготовки сводного отчета и его направления в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

3.9.	Продолжить выполнение запланированных мероприятий по энергосбережению в сфере ЖКХ. Произвести ревизию ранее установленных приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

4.	Руководителям: МУП «Людиновские тепловые сети» Фомичеву Р.А., МУЖКП «Болва» Романову Л.С., ООО «Жилье», ООО «Дом» Кочемину С.В., ООО «УК МЖД «Маяк» Корпушенкову В.А., ООО «Регион-Л» Сынкову В.А., ООО «Сукремль»  Суконкиной Р.М., МКУ «Спортивная школа «Спорт» Синицыну И.Н., отдела образования Денисовой М.А., отдела культуры Макаровой И.В.:

4.1.	Предоставить в администрацию муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» до 5 апреля 2024 года утвержденные приказами по организации планы-графики выполнения работ по подготовке объектов организаций к работе в осенне-зимний период 2024/25 года с указанием объемов и источников финансирования.

4.2.	Организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала котельных и к началу отопительного сезона укомплектовать специалистами все объекты жизнеобеспечения.

4.3.	Создать нормативный запас топлива на отопительный период до 1 сентября 2024 года.

4.4.	Предоставлять в администрацию муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в период с 24 мая по 31 октября 2024 года до 28-го числа каждого месяца отчёт об исполнении работ по подготовке объектов организации к работе в зимних условиях согласно утвержденному плану-графику.

4.5.	Подготовку  объектов к работе в  осенне-зимних условиях  завершить  не  позднее 1 сентября 2024 года с оформлением паспортов готовности объектов.

4.6.	Предусмотреть в бюджетах организаций на 2024 год финансовые средства на оплату топливно-энергетических  ресурсов  и коммунальных услуг, проведение предзимних работ, а также на мероприятия по энергосбережению.

5.	Заместителю главы администрации муниципального района Дёмичеву С.С.:

5.1.	Актуализировать схему теплоснабжения ГП «Город Людиново» на 2025 год.

5.2.	Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающего оборудования и технологий, реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов.

5.3.	Осуществлять контроль за подготовкой объектов сельскохозяйственных предприятий к работе в осенне-зимний период 2024/25 года.

6.	И.о. заместителя главы администрации муниципального района Титову Э.В.:

6.1.	Осуществлять контроль за реализацией мероприятий в рамках инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново по обеспечению услугами централизованного водоснабжения потребителей г. Людиново с возможностью подключения индивидуальных жилых домов.

6.2.	Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по развитию инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей, по развитию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории Людиновского района».

7.	Директору МУЖКП «Болва» Романову Л.С. оказать содействие главам сельских поселений в подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территориях сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2024/25 года.

8.	Рекомендовать руководителям: начальнику Людиновского ОРЭС Крымцову А.В., филиала  АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново Ларину Ю.Ю., филиала «Людиновский» Людиновского участка ВКХ Головенкову С.Н., обеспечить своевременную подготовку электрических, газовых, водоканализационных сетей и сооружений на территории муниципального района  «Город Людиново и Людиновский район» к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024/25 года.

9.	Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти Российской Федерации, Калужской области, обеспечить подготовку зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2024/25 года.

10.	Рекомендовать руководителю ДРСУ № 6  ОАО «Калугавтодор» Цуркову А.А.  в срок до 11.10.2024 подготовить спецтехнику и заготовить песчаную смесь для зимнего обслуживания автодорог.

11.	Руководителю МАУ «Агентство «Мой Город» Кирюшиной М.В. в срок до 11.10.2024 подготовить спецтехнику и заготовить песчаную смесь для зимнего обслуживания автодорог.

12.	Ответственность за подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2024/25 года возложить на глав поселений и руководителей организаций независимо от формы собственности.

13.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

14.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района								    С.В. Перевалов