# 

# Калужскаяобласть

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновскийрайон»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от13 ноября 2023г. №1375

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от** [**15.01.2019 № 11**](http://bd-registr2:8081/content/act/41b6e153-c7b3-49e7-8b3b-7a8ca9f6e92c.doc) **«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019-2025 годы»**

В соответствии со ст. 7, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № [131-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) Федерации», ст. 44 [Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»](http://bd-registr2:8081/content/act/14e39848-0a1f-4fa3-80fb-708fa0f79c75.doc) и в целях выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от [15.01.2019 № 11](http://bd-registr2:8081/content/act/41b6e153-c7b3-49e7-8b3b-7a8ca9f6e92c.doc) «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019-2025 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Название программы и по тексту всего постановления слова «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019-2025 годы» заменить на слова «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019-2026 годы»;

1.2. Пункты 1, 2, 7, 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению жилищным фондом и взаимодействию с территориями администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | | | | | | | | |
| 2.Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», теплоснабжающие организации, управляющие компании | | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2026, одноэтапно | | | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего,  тыс. руб |  | | в том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 513 610 | 70 338 | 57 480 | 72 042 | 66 230 | 47 920 | 94 400 | 52 600 | 52 600 |
| в том числе по источникам финансиро-вания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 35 368 | 12 949 | 1 993 | 1 920 | 3 056 | 2 650 | 5 500 | 3 650 | 3 650 |
| бюджет городского поселения | 349 663 | 32 073 | 43 778 | 50 328 | 51 220 | 37 064 | 71 700 | 31 750 | 31 750 |
| средства  областного бюджета | 128 579 | 25 316 | 11 709 | 19 794 | 11 954 | 8 206 | 17 200 | 17 200 | 17 200 |

1.3. Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях раздела 2 Программы «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Ед. изм. |  | Значение по годам: | | | | | | | |
| 2018 факт | реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | годовая экономия  топливно-энергетических  ресурсов по всем потребителям | тыс. т.у.т | 200,6 | 193,5 | 185,7 | 178,3 | 171,2 | 164,3 | 157,7 | 151,4 | 150,2 |
| 2 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7,8 |
| 3 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/м² | 0,9 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |

1.4. Абзац второй раздела 4 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2019-2026 годы составит 513 610тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования»:

**Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 513 610 | 70 338 | 57 480 | 72 042 | 66 230 | 47 920 | 94 400 | 52 600 | 52 600 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 35 368 | 12 949 | 1 993 | 1 920 | 3 056 | 2 650 | 5 500 | 3 650 | 3 650 |
| бюджет городского поселения | 349 663 | 32 073 | 43 778 | 50 328 | 51 220 | 37 064 | 71 700 | 31 750 | 31 750 |
| средства  областного  бюджета | 128 579 | 25 316 | 11 709 | 19 794 | 11 954 | 8 206 | 17 200 | 17 200 | 17 200 |

1.5. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального районаДёмичева С.С.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального района С.В. Перевалов

**Приложение к постановлению администрации МР**

**от 13.11.2023 № 1375**

**6. Перечень основных мероприятий программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019 - 2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник программы | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации программы: | | | | | | | |
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Людиновском районе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Корректировка, актуализация схемы теплоснабжения г. Людиново, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения в городском поселении | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 985 | 200 | 0 | 0 | 135 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 2. Энергосбережение в сфере ЖКХ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; выполнение мероприятий по ремонту зданий и оборудования котельных и теплотрасс в городском и сельских поселениях. | 2019-2026 | Администрация МР, администрации сельских поселений | бюджет ГП | 40 000 |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |
| бюджет МР | 5 556 | 470 | 0 | 0 | 636 | 650 | 2 500 | 650 | 650 |
| Проведение ремонтно-восстановительных работ на котельной №16 по ул. Черняховского, 13 | бюджет ОБ | 10 568 |  |  | 10 568 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция, капитальный ремонт, теплоизоляция тепловых сетей и объектов с применением современных технологий, материалов, антитеррористических мероприятий (10 % софинансирование) | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 18 606 | 2 201 | 1 298 | 2 744 | 1 363 | 1 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| бюджет ОБ | 112 475 | 19 805 | 11 684 | 9 226 | 11 954 | 8 206 | 17 200 | 17 200 | 17 200 |
| 2.3 | Софинансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2019-2025 годы», организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения малоэтажных домов | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ОБ | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий по модернизации системы отопления городской бани по ул. 20 лет Октября | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 3 172 |  |  | 372 |  | 600 | 1000 | 600 | 600 |
| 2.5 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, установке приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 2.6 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования, устройство, реконструкция сетей уличного освещения в поселениях МР | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Устройство, реконструкция сетей уличного освещения г.Людиново, прокладка эл. сетей, в том числе на вновь образованных улицах; приобретение энергосберегающего осветительного оборудования для поселений муниципального района | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 16 141 | 1 697 | 1 103 | 0 | 1 527 | 2 814 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| бюджет МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на территории района из них: | 2019-2026 | Администрация МР | всего | 166 504 | 26 630 | 16 993 | 38 920 | 37 961 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| для МУП «ЛТС»; | бюджет ГП | 137 541 | 15 000 | 15 000 | 37 000 | 35 541 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| для МУЖКП «Болва»; межбюджетные трансферты для ГП и СП | бюджет МР | 28 963 | 11 630 | 1 993 | 1 920 | 2 420 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сокращение энергетических потерь | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оплата за потребленные энергоресурсы за уличное освещение | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 93 963 | 8 025 | 10 290 | 9 656 | 10 492 | 13 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 3.2 | Оплата по энергосервисному контракту по содержанию и ремонту уличного освещения | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 34 262 | 4 597 | 15 665 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство (реконструкция), модернизация отопительных котельных с применением энергосберегающих технологий, оборудования, антитеррористических мероприятий (10% софинансиро-вание) в дошкольных, школьных учреждениях и объектах социально-культурного быта; проектные работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения с.Заречный: | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет МР | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - МКОУ «СОШ №10 Заречный», | бюджет ОБ | 5 511 | 5 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - МКДОУ «Д/с №10 «Ромашка» (с.Заречный), |
| -здание МУЖКП «Болва» с.Заречный |
| - МКОУ «Манинская СОШ», |
|  |
| МКОУ "СОШ №2 "(ул.Кроп-на) |
| 3.4 | Оплата за содержание и потребленные энергоресурсы (коммунальные платежи) | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 3 074 | 353 | 419 | 556 | 246 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на устранение аварийных ситуаций в связи с исполнением судебных решений | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 1 916 |  |  |  | 1 916 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Программе | | | | 513 610 | | 70 338 | 57 480 | 72 042 | 66 230 | 47 920 | 94 400 | 52 600 | 52 600 |
| в том числе: | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР | | | | 35 368 | | 12 949 | 1 993 | 1 920 | 3 056 | 2 650 | 5 500 | 3 650 | 3 650 |
| бюджет ГП | | | | 349 663 | | 32 073 | 43 778 | 50 328 | 51 220 | 37 064 | 71 700 | 31 750 | 31 750 |
| областной бюджет | | | | 128 579 | | 25 316 | 11 709 | 19 794 | 11 954 | 8 206 | 17 200 | 17 200 | 17 200 |