**Калужская область**

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.11.2024 № 1395

**Об утверждении правил производства земляных работ на территории городского поселения «Город Людиново»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N [131-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", [Уставом муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»](http://bd-registr2:8081/content/act/14e39848-0a1f-4fa3-80fb-708fa0f79c75.doc), администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Утвердить [Правила](#P36) производства земляных работ на территории городского поселения "Город Людиново" (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление городского поселения "Город Людиново" от 09.02.2007 N 65 "Об утверждении правил производства земляных работ на территории г. Людинова".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

муниципального района С.В. Перевалов

**Утверждены**

**Постановлением**

**Главы администрации**

 **муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"**

**от 20.11.2024 № 1395**

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЛЮДИНОВО»

**1. Общие положения при производстве земляных работ**

1.1. Данные Правила определяют порядок производства земляных работ, а также работ, связанных с ликвидацией аварий на подземных инженерных коммуникациях на территории городского поселения "Город Людиново".

1.2. Настоящие Правила являются обязательными к исполнению на территории городского поселения "Город Людиново" для всех физических и юридических лиц независимо от их местонахождения, ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории городского поселения "Город Людиново".

1.3. Производство земляных работ осуществляется с соблюдением требований государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих Правил.

Требования настоящих Правил применяются в отношении лиц, осуществляющих земляные работы, в том числе:

а) являющихся застройщиками, собственниками (владельцами) существующих инженерных коммуникаций, планирующими производить работы по прокладке, переносу, ремонту и реконструкции инженерных коммуникаций, в том числе в целях ликвидации аварий на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на территории городского поселения «Город Людиново»;

б) являющихся владельцами рекламных конструкций, получивших в установленном порядке разрешение на установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции и осуществляющих земляные работы, связанные с установкой и демонтажем рекламной конструкции на территории города Людиново;

в) при установке и демонтаже объектов монументального искусства;

г) при выполнении инженерно-геологических изысканий;

д) при производстве работ в целях ликвидации аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Земляные работы на территории городского поселения «Город Людиново» производятся на основании специального разрешения на право производства земляных работ (ордера-разрешения на производство земляных работ – приложение 1 к настоящим Правилам), выдаваемого Людиновской районной администрацией по представлению заявления и соответствующих документов и согласований, лицами, заинтересованными в производстве работ.

1.5. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях выполнение аварийных земляных работ может начинаться незамедлительно с целью восстановления нормальной жизнедеятельности населения и работы предприятий, организаций, учреждений после уведомления телефонограммой Людиновскую районную администрацию с учетом п. 5.4 настоящих Правил.

**2. Порядок оформления и выдачи специальных разрешений на право производства земляных работ (ордера-разрешения)**

2.1. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер-разрешение-разрешение) выдается Людиновской районной администрацией на основании заявления лица, заинтересованного в производстве земляных работ, в порядке, установленном нормативным правовым актом.

Вносить исправления в ордер-разрешение не разрешается, кроме случаев продления срока действия ордер-разрешения, предусмотренного настоящими Правилами.

2.2. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то ордер-разрешение на право производства земляных работ выдается на каждый вид работ отдельно.

2.3. В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или физическими лицами настоящих Правил, порядка производства работ по выданному ордеру-разрешению на производство земляных работЛюдиновская районная администрацияприостанавливает действие ордера-разрешения, направляет требование об устранении нарушений в установленные сроки, и не выдает этому юридическому или физическому лицу ордер-разрешение на новые работы до завершения ими начатых работ.

**3. Сроки осуществления земляных работ и действия ордера-разрешения**

Сроки осуществления земляных работ определяются исходя из объема, вида, способа производства работ, в том числе исходя из технологических особенностей производства работ, а также с учетом положений, установленных настоящейчастью.

3.1. При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, расположенных на территориях имущественных комплексов, на проезжих частях автомобильных дорог третьей категории и последующих, а также на иных территориях, срок осуществления земляных работ и восстановления благоустройства не должен превышать 15 календарных дней со дня начала осуществления земляных работ.

3.2. При наличии обоснования невозможности проведения земляных работ в установленные сроки (в случае возникновения непредсказуемого события, не зависящего от воли заинтересованных лиц, производящих работы по ордеру-разрешению, и ведущего к невозможности исполнения работ в установленный срок) заинтересованное лицо вправе скорректировать срок осуществления земляных работ путем обращения с заявлением в орган, выдавший специальное разрешение, не менее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока осуществления земляных работ.

Допускается корректировка срока при осуществлении аварийных земляных работ на срок:

а) не превышающий количество дней, указанных в первоначальном сроке, - при отсутствии необходимости замены элементов инженерных коммуникаций;

б) не превышающий 15 календарных дней - в случае необходимости замены элементов инженерных коммуникаций и при представлении документа, содержащего обоснование необходимости проведения таких работ.

Корректировка срока плановых земляных работ осуществляется с учетом объема дополнительных работ и технологических особенностей производства работ на срок, не превышающий первоначальный.

3.3. Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и восстановления в первоначальном виде места разрытия несут организации, производящие работы, и их руководители, должностные лица, ответственные за производство работ (указанные в ордере-разрешении), а также лица, осуществившие несанкционированные земляные работы.

Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком земляных работ и восстановление в первоначальном виде места разрытия в случае невозможности подрядчика производить начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

3.4. Ордер-разрешениена право производства земляных работ выдается на весь срок производства работ. Срок осуществления земляных работ определяется датой начала и окончания периода осуществления земляных работ, включая восстановление благоустройства.

Работы, производимые после истечения срока, указанного ордере-разрешении, приравниваются к работам, проводимым без разрешения.

3.5. При обнаружении несанкционированных земляных работ или работ, производимых с нарушением сроков и порядка производства земляных работ, Людиновская районная администрация составляет акт (приложение 2 к настоящим Правилам), который направляется в административную комиссию.

**4. Порядок производства земляных работ**

4.1. Прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций выполняются до начала работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, проведению благоустройства и озеленению территории.

Организации, осуществляющие производство работ по прокладке (ремонту) подземных коммуникаций, связанных с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, а также земельных участков, содержащих элементы благоустройства, обязаны использовать бестраншейные технологии производства работ. В исключительных случаях (при невозможности применения бестраншейных технологий на отдельных участках трасс коммуникаций) выполнение работ производится иными способами, согласованными с Людиновской районной администрацией.

В случае невозможности применения бестраншейных технологий проведения земляных работ организация, планирующая выполнять данные работы, в составе заявки на выдачу ордер-разрешения обязана представить мотивированное обоснование, а также письменное заключение от запрещающих работы служб о невозможности производства данных работ с применения бестраншейных технологий.

4.2. Запрещается проводить капитальный ремонт, реконструкцию дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных коммуникаций, если выполнение последних предусмотрено проектом.

До истечения гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия после окончания строительства, капитального ремонта или ремонта дорожного покрытия дорог, тротуаров прокладка, ремонт и переустройство подземных коммуникаций, уложенных под твердым покрытием, производятся закрытым способом без повреждения твердого покрытия.

4.3. Лица, выполняющие работы по ремонту дорог, связанные с изменением отметок проезжей части, обязаны устанавливать люки камер подземных сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы выполняется из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) запрещается.

4.4. При выполнении строительно-монтажных и других работ, связанных с разрытием, места их производства должны быть оборудованы ограждениями, обеспечивающими безопасность людей и транспорта, дорожными знаками, указателями проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.

В темное время суток на дороге и тротуарах ограждения должны быть обозначены световой сигнализацией.

4.5. При проведении земляных работ в местах прохода пешеходов траншеи должны быть оборудованы пешеходными мостиками. Мостик для пешеходов должен иметь ширину не менее 0,8 м и перила высотой не менее 1,0 м.

При невозможности организации безопасного прохода пешеходов в месте проведения земляных работ лицо, производящее данные работы, обязано организовать безопасные обходы для пешеходов, при этом обходы (временные места передвижения пешеходов) должны иметь твердое основание.

4.6. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов ограждаемых территорий (строительной площадки) должны производиться в местах, предусмотренных проектом производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

4.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

4.8. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных инженерных коммуникаций до начала производства земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных инженерных коммуникаций в местах производства работ вызываются представители соответствующих эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций. До прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.

Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположения коммуникаций), составленный на основании исполнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией устанавливаются знаки, указывающие место расположения подземных инженерных коммуникаций, и проводится инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных инженерных коммуникаций по сравнению с данными проекта, работы должны быть приостановлены и вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения по продолжению работ.

4.9. При приближении к действующим линиям подземных инженерных коммуникаций земляные работы производятся в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности в газовом хозяйстве, других нормативных документов под наблюдением инженерно-технического работника, указанного в ордере-разрешении, а в непосредственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций - под наблюдением работников эксплуатирующих организаций, которые, согласно действующим нормативам, на месте определяют границы разработки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья, кирки, пневматические инструменты и др.) вблизи подземных инженерных коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные коммуникации защищаются специальным коробом и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах чертежами подземных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных коммуникаций производится в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций, для чего их представитель вызывается телефонограммой либо другим доступным способом.

4.10. Назначенный ответственный за производство земляных работ инженерно-технический работник обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе рабочие чертежи, ордер-разрешениена право производства земляных работ, проект производства работ, график производства работ.

Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

4.11. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организация, производящая работы, обязана соблюдать указанные в проекте производства работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте производства работ составляются проекты организации дорожного движения (при необходимости), которые согласовываются с Людиновской районной администрацией.

Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах грунтом, строительным мусором, сколом асфальта. При выполнении работ по восстановлению подстилающих и выравнивающих слоев дорожной одежды в зимних условиях не допускается применение мерзлых материалов.

4.12. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом лицо, производящее земляные работы, обязано:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства;

- обратиться в Людиновскую районную администрацию с заявлением о продлении срока действия специального разрешения и гарантийным письмом о восстановлении благоустройства после окончания зимнего периода либо неблагоприятных погодных условий в сроки, согласованные с уполномоченным органом, но не позднее 1 июня.

Восстановление асфальтового и плиточного покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара, а также по всей длине разрытия, включая 1 м от границ разрытия, с восстановлением существовавшего бетонного бортового камня.

Восстановление асфальтобетонное покрытия дорог после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину асфальтобетонного покрытия, а также по всей длине разрытия, включая 1,5 м с обеих сторон от границ разрытия, с восстановлением существовавшего бетонного бортового камня.

На восстанавливаемом участке следует применять тип "дорожной одежды", существовавший до проведения земляных работ.

Восстановленная после производства земляных работ территория принимается от лица, производящего работы, представителями Людиновской районной администрации, а в случае производства работ на территории участков, находящихся в собственности иных лиц, - совместно с владельцами данных участков.

4.13. Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаются законченными после полного восстановления места разрытия в первоначальном виде.

4.14. Восстановление дорожных покрытий выполняется специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания.

4.15. Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество и сроки восстановленного места разрытия в границах автомобильных дорог в течение гарантийного периода данной дороги, но не менее трех лет, и в случае возникновения просадок, выбоин и иных разрушений в местах ведения работ обязано немедленно принять меры по их устранению. На иных территориях лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество восстановления в течение трех лет с момента завершения работ.

4.16. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке и ремонту подземных коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в полном объеме лицом, получившим специальное разрешение на право производства работ, а также лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, в сроки, согласованные с Людиновской районной администрацией.

4.17. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций, обязаны систематически проводить осмотр состояния ограждения места производства земляных работ, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное время суток), информационной таблички, креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвески действующих коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу излишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных материалов, которые вывозятся в 2-дневный срок после окончания работ.

4.18. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением.

**5. Производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварий на подземных коммуникациях**

5.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колодцев на них, городских и внутриквартальных коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, юридические и физические лица обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию, Людиновскую районную администрацию и принять меры по восстановлению нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении электрических кабелей обязаны немедленно прекратить работу. Дальнейшее производство работ возможно по разрешению эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обязан немедленно вызвать по телефону аварийную газовую службу и до ее приезда оградить место повреждения, организовать его охрану, не допуская к нему посторонних лиц, следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации, или ответственные лица, действующие по их полномочию (начальник аварийной службы и др.), обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к локализации аварии;

б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии телефонограммой в Людиновскую районную администрацию, организации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного надзора ОГИБДД МОМВД России «Людиновский»при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих к проезжим частям). При производстве земляных работ в выходные и праздничные дни сообщение передается по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы "Город Людиново".

Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

Лица, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление благоустройства.

5.2. Место производства аварийных работ ограждается.

На проезжей части улиц (магистралей), кроме ограждения, устанавливаются красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.

Места работ в зонах движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.

Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

5.3. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия дорожного движения, Людиновской районной администрацией принимается решение о временном ограничении или запрете дорожного движения путем согласования проекта организации дорожного движения при производстве дорожных работ. Заинтересованной эксплуатационной организацией в установленном порядке разрабатывается проект Людиновскую районную администрацию на согласование.

5.4. Аварийными земляными работами считаются работы, выполненные с восстановлением нарушенного благоустройства в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов лица, производящие работы, обязаны, не прекращая начатые работы, получить специальное разрешение на право производство земляных работ (ордер-разрешение) на общих основаниях по исполнительным чертежам эксплуатационной организации. Если юридическое или физическое лицо, производящее аварийные работы, в течение одного дня с момента окончания нормативного времени не получило специальное разрешение на право производства земляных работ, то дальнейшие работы считаются производимыми без разрешения.

5.5. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров после ликвидации аварий выполняется лицами, производящими ликвидацию аварий, и начинается немедленно со дня окончания ликвидации аварии. Восстановление целостности покрытий проезжих частей дорог и тротуаров дорог производится в 3-дневный срок, в порядке, определенном действующим законодательством и частью 4 настоящих Правил.

5.6. Запрещается производство плановых земляных работ по прокладке и переустройству подземных инженерных коммуникаций под видом аварийных работ.

**Приложение 1**

**к Правилам производства**

**земляных работ на территории ГП «Город Людиново»**

|  |  |
| --- | --- |
| **(исполнительно-распорядительный орган)****ОРДЕР-РАЗРЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_****« »\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.****г. Людиново****На производство земляных работ****по прокладке, ремонту и переустройству инженерных коммуникаций** |  **УТВЕРЖДАЮ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.** |

|  |
| --- |
| 1. Отдел архитектуры и градостроительства дает разрешение на производство земляных работ |
| Вид работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| организации-заказчику | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на территории города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| по адресу: |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| по проекту | прилагается схема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| организация-заказчик: |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Производитель работ: |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

В лице ответственного представителя

обязуется обеспечить производство работ согласно действующему законодательству

2.1. Работы произвести в срок с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Продлить с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_г.

Продлить с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_г.

2.2*.* Способ производства работ и

**Место работы оградить, благоустройство восстановить до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**и поддерживать в надлежащем состоянии в течение трех лет**

***ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСТИТЬ***

***ПОВРЕЖДЕНИЯ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ!***

**Согласовать с ОГИБДД МОМВД России «Людиновский» схему организации**

**дорожного движения на время производства земляных работ**

2.3. После окончания работ в сроки, установленные настоящим ордером в п. 2.1., произвести засыпку траншей, восстановить дорожное покрытие и поврежденные элементы внешнего благоустройства в 3-х дневный срок в местах интенсивного движения транспорта и в 10-ти дневный срок в других местах.

2.4. Заказчик обязан предоставить в отдел архитектуры и градостроительства акт «О восстановлении внешнего благоустройства территории при производстве земляных работ по прокладке, ремонту и переустройству инженерных коммуникаций».

2.5. Отделу архитектуры и градостроительства произвести проверку выполненных работ по засыпке траншей, восстановлению дорожного покрытия и поврежденных элементов внешнего благоустройства.

|  |  |
| --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства«\_\_»\_\_\_\_\_\_20 г. | Руководитель организации-заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. Адрес (тел.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ответственный за производство работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Руководитель организации, восстанавливающейасфальт и иное дорожное покрытие и другиеэлементы благоустройства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.Адрес (тел.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства |  |
|  |
| Филиал «Людиновский» ГП по Калужской области «Калугаоблводоканал» |  |
|  |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново |  |
|  |
| Людиновский РЭС |  |
|  |
| МУП «Людиновские тепловые сети» |  |
|  |
| Людиновский МЦТЭТ КФ ПАО «Ростелеком» |  |
|  |
| ПАО «Ростелеком» ТЦ ТЭТ № 120 (г. Киров) (Беленков В.А., тел: 8-910-911-26-71) |  |
|  |
| МАУ «Агентство «Мой город»  |  |
|  |
| 4ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области» |  |
|  |
|  |  |
|  |

**За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего ордера-разрешения заказчик несет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.**

**Приложение 2**

**к Правилам производства земляных работ на территории**

**ГП "Город Людиново"**

АКТ

о нарушении порядка производства земляных работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

Должностным лицом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., наименование должности)

 УСТАНОВЛЕНО:

1. По адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в нарушение пункта \_\_\_\_\_\_

Правил производства земляных работ на территории ГП "Город Людиново",

утвержденных постановлением администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» от \_\_\_\_ N \_\_\_, а именно:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать нарушение)

2. Лицо, осуществившее земляные работы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

согласно специальному разрешению на право производства земляных работ от

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_ [<\*>](#P1043)

|  |
| --- |
| При осуществлении земляных работ нарушены следующие объекты (элементы) благоустройства |
|  | Необходимое отметить символом V | Ориентировочная площадь (кв. м/м п.) |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Дорожная одежда межквартальных проездов |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Отмостка здания (сооружения) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ м п. |
| Бортовой камень |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ м п. |
| Озелененная территория (газон) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |
| Ограждения |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ м п. |
| Дорожные знаки |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. |
| Дорожная разметка |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ м п. |
| Искусственная неровность |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ м п. |
| Светофорные объекты |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. |
| Объекты наружного освещения |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. |
| Общая площадь места осуществления земляных работ | \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м |

Приложение: фотоматериалы на \_\_\_\_ л.

Особые отметки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Должностное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /расшифровка/

 (должность) (подпись)

 --------------------------------

<\*> Заполняется в случае, если лицо, осуществившее земляные работы,

установлено.